## 采购要求

（一）技术要求

1、工程概况及工程建设内容

1）项目名称：江西水利电力大学水利部野外站金溪灌溉试验站建设工程项目

2）建设单位：江西水利电力大学

3）工程地点：江西省抚州市金溪县秀谷镇里吴村

4）工程建设内容：场地平整27.32亩（试验区及气象场）、灌溉与排水工程、道路工程、其他设施等（最终以工程量清单和设计图纸为准）。

5）现场自然条件:供应商自行踏勘现场获取。

(包括:现场环境、地形、地貌、地质、水文及气温、雨雪量、风向、风力等)

2、报价编制依据及要求

2.1编制依据:

1）设计图图纸，说明和有关技术资料。

2）《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2013》、2022年江西省水利水电工程预算定额及相应的费用定额及政府相关文件进行编制；

3）人工费按赣水规范文【2022】2号文；

4）增值税税率按赣建价[2019]1号的规定9%执行。

5）其他相关法律、法规及规定。

2.2编制情况说明：

1）材料价格参照2025年第9期《南昌市工程造价信息》发布的材料价格并结合市场价（不含税）计取；

2）其他项目费：设置暂列金计111000元；

3）其他未尽说明，详见预算书。

2.3设计图及工程量清单

（文件另附）-自行下载

3、工程量清单说明

（1）说明

本合同为固定单价合同。

工程量清单应与合同条款、技术条款和图纸等谈判文件一起参照阅读。本工程不考虑工程量增减对综合单价的影响，不因工程投资增减而调增或调减工程量清单中的措施项目费用。投标单位应充分考虑项目因政策性变化、方案调整等风险因素。

（2） 工程量清单中的工程量是用作投标报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量，用于结算的工程量是承包人实际完成的，并按有关计量规定计量的工程量。

（3）除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、其它费用、税金等全部费用和要求获得的利润以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

（4） 供应商投标（响应）时，保险费由承包人自行测算。

（5）符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合价中。供应商不应在工程量清单中自行增加新的项目或修改项目名称。供应商应充分考虑与本合同实施有关的档案整理、检查、验收等的费用。亦应充分考虑因施工原因产生的矛盾协调处理费用。

4、施工要求

应严格按照施工设计图纸施工。图纸上不详尽之处，按设计图纸的指引，按国家规定的图集施工。本工程按国家有关规范施工，为合格并要做到交钥匙工程。

5、拟投入人员要求

项目负责人及项目组成员每天须在工地现场，如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，获采购人同意后方可请假；不在工地现场的累计天数（含旷工、请假等）超过合同工期1/10的，每旷工或请假一天，将扣除合同价格0.3%。

6、工程质量及安全要求

（1）必须符合国家有关的技术规范、质量标准、环保标准及相关标准，达到合格工程。

（2）如工程质量达不到约定条件的部分，一经发现，可要求供应商返工，直至达到合同约定条件，并由供应商承担因返工产生的全部费用。返工后仍达不到约定条件，应继续返工到约定条件或合格标准。供应商承诺的质量等级达不到约定条件应承担违约责任，并按合同金额的5%支付违约金，赔偿采购人全部经济损失。

（3）供应商在施工中如果存在工程质量不符合国家相关规范和谈判文件要求的有关规定情况，采购人要求停工或返工时，供应商须无条件执行并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

注：以上技术条款为必须满足或优于项，否则作无效谈判响应处理。