万安县2022年国土绿化试点示范抚育管护项目

采购需求

- 一、采购需求：

（一）建设内容和规模

万安县革命老区国土绿化试点示范项目幼林抚育管护实施总面积42523亩，其中丘陵山地森林质量精准提升工程营造林幼林抚育管护29285亩，包括人工造林幼林抚育管护5011亩，更替修复幼林抚育管护7943亩，补植修复幼林抚育管护10272亩，抚育修复幼林抚育管护6059亩；油茶资源高质量培育建设工程幼林抚育管护13238亩，包括油茶新造幼林抚育管护3012亩，油茶改造幼林抚育管护10226亩。各乡镇场分布明细详见《作业设计》。

- （二）建设目标

以确保造林成果为核心，通过系统、科学的抚育管理，促进幼林健康生长，优化林分结构，提升森林质量和生态稳定性，实现“造一片、活一片、成林一片、效益一片”的最终目的，为森林资源的可持续经营和多功能效益发挥奠定坚实基础。

## （三）森林质量精准提升小班幼林抚育管护

1.幼林抚育方式

统筹山水林田湖草沙系统治理，对实施了人工造林、更替修复、补植修复、抚育修复方式的山场进行抚育。

- 2.绿化模式幼林抚育

（1）幼林抚育：幼林抚育主要措施有割灌、锄草、松 (培) 土、除萌、施肥等，幼林抚育要适时，抚育时保持生物多样性和防止水土流失，只清除影响幼树生长的杂草杂灌，保留混生的阔叶树和植被带，用清除的杂草和周边的表土培蔸，增强植株的抗旱、抗风能力。

（2）施肥：追肥一次，施复合肥，复合肥约每株300g.

(3)补植：栽植时间以雨后阴天或小雨天进行为宜，使用两年生及以上容器苗。栽植时，如果苗木为塑料容器袋的，种植前必须将塑料袋底撕破 ，栽植时要压紧，注意不能直接踩在营养土上面，以免踩碎营养土，影响成活率，必须从营养土外侧向内压紧；栽植时，如果苗木为裸根苗，应扶正苗木，居于穴中央，使根系舒展，做到“深栽、不窝根、压实”，然后培土压紧踩实、覆土。

（4）补植密度：项目根据各绿化模式综合确定，人工造林和更替修复平均每亩补植10株、补植修复平均每亩补植6株、抚育修复平均每亩补植1株。

（5）质量要求：要求补植苗木成活率应达90%及以上，苗木规格等符合《作业设计》及技术方案要求。

（6）管护措施：项目建设期间或建设期完成后应加强项目区护林防火、森林病虫害防治等工作，明确管护主体、落实专职管护人员，签订管护责任合同，明确责、权、利，确保建设成效。

## 3.油茶资源高质量培育小班幼林抚育

3.1油茶新造幼林抚育

（1）幼林抚育：幼林抚育主要措施有割灌、锄草、松 (培) 土、施肥等，幼林抚育要适时，抚育时保持生物多样性和防止水土流失，用清除的杂草和周边的表土培蔸，增强植株的抗旱、抗风能力。

- （2）追肥：追肥一次，施复合肥，复合肥约每株250g。

（3）补植：根据立地条件和经营目标等综合确定平均每亩补植密度7株，苗木良种使用3年（含）生以上容器苗，3年生容器苗苗高需≥65 厘米，地径需≥0.75 厘米，一级分枝在三个以上。苗木要求根团完整，侧根须根发达并与基质紧密结合，生长健壮，无检疫对象。。

3.2油茶抚育改造幼林抚育

（1）砍杂清理：采取全面砍杂清理。

（2）良种选择：苗木良种使用3年（含）生以上容器苗，3年生容器苗苗高需≥65厘米，地径需≥0.75 厘米，一级分枝在三个以上。苗木要求根团完整，侧根须根发达并与基质紧密结合，生长健壮，无检疫对象。

（3）补植密度：根据山场确定平均每亩补植1株。

- （4）幼林抚育：对幼苗主要措施有松 (培) 土、施肥等，幼林抚育要适时，抚育时保持生物多样性和防止水土流失，用清除的杂草和周边的表土培蔸，增强植株的抗旱、抗风能力。

- （5）追肥：对幼苗追肥一次，施复合肥，复合肥约每株250g。（详见作业设计要求实施。）

备注：1.本招标文件提出的技术参数、服务内容及要求是最低限度的要求，投标人的技术方案根据《作业设计》编制，应达到或优于本招标文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。“第三章、采购需求及商务要求”均属于不允许负偏离的实质性要求和条件。

2.本项目投标报价根据《作业设计》要求进行报价。（《作业设计》详见招标文件附件）

# 二、商务要求

1.履行服务地点：万安县境内。

2.服务期限：2026年6月至2027年3月底（完成幼林抚育管护工作）。

3.付款方式：①第一次付款：完成抚育管护工序并验收合格后支付合格工程量合同金额的40%；②第二次付款：完成补植和施肥并验收合格后支付剩余款项（不计利息）。

4.报价方式：投标人的投标报价应包含投标人提供全部服务及伴随的一切费用，包括但不限于项目实施、技术服务、培训以及与之相关发生的所有税费、规费、保险费（如有）等及招标文件中规定的由投标人应承担的费用。投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在本项目的其它单价及合价中而不予另行支付。

5.履约验收标准：

（1）履约验收方式：采购人组织两次验收，抚育完成后组织第一次验收，补植、施肥后组织第二次验收，每个工序完工后由中标方申请，根据《合同》、项目《作业设计》、相关验收规程和本项目采购服务要求，填写相关图表并对有关验收图表及文字材料签字确认后形成《验收报告》。

（2）履约验收内容：依据招标文件采购内容进行验收。

（3）履约验收标准：验收小组根据采购项目需求包括的每一项技术和商务要求的履约情况进行验收，中标人履约事项全部符合采购项目需求及采购合同约定的事项，视为验收合格。

（4）履约验收程序：①中标人按照采购需求规定的技术要求和商务要求完成服务后根据相关文件要求填写相关图表并对有关验收图表及文字材料签字。②验收小组根据招标文件、投标文件及合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，验收不通过的限期整改。③所有参与验收人员须书面签字以示负责。

6.其它要求：

（1）中标人须为作业民工购买人身意外保险，作业民工人数不得低于40人。

（2）采购人与成交人在合同签订前按采购合同金额的5%交纳履约保证金（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），履约保证金由采购人收取，项目竣工并验收合格后一次性无息退还。

（3）投标人在投标文件中须提供加盖投标人公司公章的《安全生产合同》和《廉政合同》。

（4）因考项目的特殊性，如遇突发意外情况，投标人接到电话必须在4小时内（含）作出响应并安排技术人员赶到现场解决突发情况。（如在实施过程中，未达到服务要求和投标承诺要求的，按1000元/次扣除服务费。）

（5）项目负责人职责：全权代表公司履行该项目采购服务要求的全部权利和义务；常驻采购单位施工现场，能随时与采购单位保持沟通联系；负责该项目的组织实施，配合检查、验收和提供相关材料等，相关法律责任由中标人公司承担。

（6）本项目实施期间，须拟派技术人员≥1人驻场，须具有林业专业工程师初级（含以上）职称。（备注：林业专业是指申报林业专业职称→申报工程系列→申报专业所显示的范围即林业生态建设（系统申报更新之前称为森林培育）、林业资源保护、林业资源监测调查、林业资源利用、林业技术推广、数字林业建设均可。）（提供技术人员职称证书、身份证和劳动合同原件扫描件并加盖投标人公章。）

7.采购人不组织踏勘现场：投标人应自行安排时间进行实地考察。投标人踏勘现场的费用自理，为投标报价取得依据。一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购单位将不予考虑。在现场考察过程中，响应服务商如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由投标人自负。

8.其它未尽事宜，请与采购人联系。