# 第五章  采购需求

## 一、采购需求表

| 名 称 内 容 | 赣州市地质灾害自动化监测预警点运行维护项目（2026年度） |
| --- | --- |
| 数量 | 1项 |
| 服务期 | 自合同签订之日起，服务期限一年；中标供应商需确保与后续运维单位交接期间监测设备正常在线，保证监测数据的连续性，中标供应商不可单方面提前结束服务。 |
| 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 备注 |  |

## 二、采购要求

（一） 服务需求

1．总体目标

通过对自动化监测预警点开展运行维护，保障监测设备正常工作、预警信息及时处置，实现“早预警、早发现、早撤离”，为临灾响应决策提供支撑，提升地质灾害“人防+技防”能力水平，最大限度保护受威胁群众生命财产安全。

2．工作任务

本项目的任务为对赣州市已建成的206处自动化监测预警点进行运行维护，主要任务如下：

（1）开展监测预警仪器运行维护，包括监测环境维护、监测设备维护与更换、监测点日常巡检。

（2）开展监测数据分析、预警信息处置及响应。

（3）开展监测预警工作评估总结。包括有效预警复盘分析与评估，监测预警点评估及管理，编制运维月报及年报。

3．工作要求

监测点运行维护工作应满足《江西省地质灾害自动化监测预警点管理暂行办法》《江西省地质灾害自动化监测预警运行维护技术要求》《地质灾害自动化仪器监测预警规范（DZ/T0460-2023）》等管理办法、技术标准及《赣州市地质灾害自动化监测预警点运行维护（2026-2028年度）实施方案》有关规定，各项工作主要要求如下：

（1）监测点巡查及设备维护

①每年入汛前1个月应当对所有监测点进行一次全面检查和维护，主汛期应当每月对监测点进行一次巡检，其他时段应当每季度巡检一次。巡检内容应包括监测环境巡查、监测设备巡查、隐患点巡查，巡查过程中应在监测预警平台在线填写巡检记录。

②除外力干扰和特殊情况（平台升级维护、网络故障）外，设备在线率应达95%以上；传感器离线最长周期不得超过7天，其中高风险监测预警点设备离线时长不得超过2天。

③工作期内出现数据异常的监测预警仪器，须在发现异常后48小时内响应，采取相应措施及时排除异常。监测预警仪器现场维护时应在监测预警平台临时关闭预警功能，防止误报，待故障排除后恢复。

④监测预警仪器硬件损坏或在1个月内连续发生3次以上（含3次）故障，应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，并在平台中更新设备信息及预警模型配置信息，以保障自动化监测点正常使用能力。

⑤对易损易耗部件及重点设备按照3%-5%的要求，建立备件库。并严控备件质量，确保其符合相关技术要求和性能标准。

（2）监测数据分析、预警信息进行处置及响应。

①落实专业技术人员对监测数据进行实时分析，及时剔除冗余、异常数据，消除仪器故障及外物造成的干扰，加强对监测曲线分析，科学研判隐患体变形迹象及变化趋势，及时发出预警信息。

②在主汛期及强降雨期间落实技术人员开展24小时值班，对自动化监测点发出的预警信息及时进行处置。

③平台预警信息发出后，运维单位值班技术人员应立即对监测数据进行综合分析处理，排除虚警，并根据预警级别适当加密监测数据采集和传输频次。

④对触发蓝色预警、黄色预警（雨量、含水率单参数触发的除外）的监测预警点，应在6小时内联系群测群防员进行现场复核，并根据群测群防员复核结果研判是否组织专业技术人员开展现场核查；对触发橙色预警、红色预警（雨量、含水率单参数触发的除外）的监测预警点，应立即联系群测群防员进行现场复核，并在12小时内组织专业技术人员开展现场核查。

⑤核实为险情、灾情的，应立即上报当地县级自然资源主管部门，同时密切关注监测数据变化，并协同配合当地政府及自然资源主管部门开展临灾避险或应急处置。核实为虚警，应及时通知受威胁对象及相关防灾责任人警报解除，同时关闭现场报警装置。

⑥在24小时内完成预警信息处置。对监测设备（非雨量单参数）触发的红色、橙色预警处置须在系统平台上传现场核查照片，照片应反映隐患体现状、受威胁对象等重点区域，对发生灾、险情的还应补充受灾对象、采取的措施等照片，并说明相关情况；经核实确定为虚警后，应针对虚警设备、虚警原因进行全面分析，查明是否存在仪器故障、预警模型及阈值设置不合理或外物干扰的情况等，并针对性地开展运行维护工作。

（3）监测预警工作总结评估

①对所有有效预警进行复盘分析，辅以必要现场调查或勘查，进一步查明孕灾地质环境条件、致灾因素、诱发因素，复盘灾害发生过程、预警响应及处置过程，分析不同仪器（传感器）监测数据之间的关联性及其与地质要素的耦合关系，总结分析变形破坏机理，不断优化改进预警模型及预警响应机制。

②每月5日之前，提交上一月度运行维护月报。

③2026年10月25日前，提交年度运行维护报告。

④2026年12月底前，对所承担的自动化监测点开展一次全面评估，确定需继续开展运行维护监测点，并协助赣州市自然资源局编制下一阶段运维维护可行性研究报告及实施方案。

⑤配合市、县自然资源管理部门做好自动化监测预警点动态管理工作。

4．人员要求：

4.1为保障工作质量和进度，要求投入本项目实施人员，其中：

①项目负责人1人，具有水工环或岩土工程专业中级及以上工程师职称，全面统筹项目的规划、组织、实施与管理，对项目的整体质量和进度负责；

②技术负责人1人，与项目负责人不能为同一人，具有水工环或岩土工程专业高级及以上工程师职称，全面负责项目实施过程中的技术质量和项目进度；

③地灾监测预警响应负责人1人，与项目负责人、技术负责人不能为同一人，具有水工环或岩土工程专业中级及以上工程师职称，主要负责通过遥感解译、地形测绘、地质调查等手段对地质灾害监测点调查与巡查，全面掌握地质灾害监测点灾害现状和发展趋势等；并负责监测预警点设备运维、预警响应及处置、监测信息系统管理等工作；

（拟投入的人员必须为本单位人员，响应文件中需提供以上人员名单、身份证、联系号码、职称（注册）证书以及投标截止时间前6个月内投标单位为其缴纳的任意一个月的社保证明扫描件加盖公章。未提供者将被视为无效响应。）

4.2成交供应商应在领取成交通知书之日起15日内，在赣州市中心城区（章贡区、经开区、蓉江新区）设立固定服务场所（服务点），并安排不少于3名专职人员常驻服务，服务期内不得擅自撤销服务点或更换及减少驻场人员。采购人将在服务点设立完成后30日内，对成交供应商设立的服务点进行现场考察，考察内容包括服务场所、驻场人员、办公条件等是否满足本项目服务要求，未通过考察的，采购人有权按照合同及相关规定追究其违约责任。

（拟投入的人员必须为本单位人员，响应文件中需提供承诺函、服务点地址、联系方式及驻场人员名单等材料。未提供者将被视为无效响应。）

5．其他要求

①按要求完成所有GNSS设备单北斗改造等工作。

②运行维护期满，自动化监测点设备在线率不低于95%。若涉及运维单位交接的，原则上移交时间不超过1个月。交接包括文档交接、设备交接、监测预警平台IP账号注册及注销、监测预警平台监测点运维责任人变更等相关工作。文档交接应保证资料的完整性、准确性；设备交接应保证设备正常运行，在线率达标。新运行维护单位正常开展工作一月后，双方就交接过程确认无异议，完成交接。

③针对已完成治理的监测点，由中标供应商会同参建单位评估继续监测的必要性。若需继续开展监测的，由中标供应商编制单点监测方案设计报主管部门同意后利用原设备和库存旧设备继续开展监测。回收的监测设备和已在库的设备等由中标供应商负责管理。

④本项目不组织现场勘查，响应供应商需要勘查的请自行前往，所产生的费用由响应供应商自行承担。

⑤成交供应商在本项目服务实施全过程中，须严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》《地质资料管理条例》及地方自然资源部门保密管理相关规定。对项目涉及的地质灾害隐患点坐标、监测数据、点位分布图、区域地质资料、现场勘察信息、预警后台数据及招标人内部工作资料等全部涉密及敏感信息承担永久保密义务，未经招标人书面许可，不得向任何第三方泄露、复制、传播、转借或用于本项目以外任何用途。

5．现有监测设备统计表

| 序号 | 设备类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻斗式雨量计 | 套 | 186 |
| 2 | 裂缝计 | 套 | 150 |
| 3 | 倾角计 | 套 | 444 |
| 4 | GNSS | 套 | 12 |
| 5 | 土壤含水率 | 套 | 24 |
| 6 | 预警喇叭 | 套 | 206 |
| 7 | 合计 |  | 1022 |

注：以上要求为采购最低需求，供应商必须全部满足基本服务要求或优于基本服务要求，否则视为无效响应。

（二） 商务条款

1、服务地点：所有的服务在采购人指定地点完成。

2、服务期限：

2.1 自合同签订之日起，服务期限一年；中标供应商需确保与后续运维单位交接期间监测设备正常在线，保证监测数据的连续性，中标供应商不可单方面提前结束服务。

2.2 中标供应商所提供货物/服务的质量、性能不符合合同规定标准的，采购人有权拒收；由此产生的一切经济损失由中标供应商承担。

3、付款方式：

3.1 合同签订后15个工作日内采购人向中标人支付合同当年运维金额的30%，运行维护至2026年12月底采购人向中标人支付运维金额的50%，验收通过后采购人向中标人支付合同运维金额的20%。采购人付款前，中标供应商须开具合法、等额的发票，否则采购人有权拒绝付款并无需承担违约责任。

3.2 中标人在与采购人签订采购合同时需向采购人缴纳合同总价的10%的履约保证金，项目最终验收通过后15个工作日内返还履约保证金。

4、报价方式：以人民币报价，完成本项目所需的货款、设计费、税款、运输费、装卸费、保险费、关税、验收费、质保售后、技术服务等一切与本项目履约有关的费用均应列入总报价。采购人不另支付任何费用。

5、项目验收：

5.1 成交供应商完成工作量后，由采购人组织相关部门及专家成立验收小组。验收的标准是成交供应商提交的成果必须符合项目要求和合同约定的要求。依据是项目的采购文件、合同约定以及相关技术标准和规范。在成果验收阶段，验收小组将对成交供应商提交的最终成果进行全面评估，确保其符合项目要求和技术标准，并进行必要的修改和完善。如果项目未能通过验收，则被视为不合格，需要进行修改完善直至符合要求。

5.2 成交供应商须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

5.3 验收所产生的费用全部由成交供应商承担。

6、售后服务要求：

6.1 服务期内，成交供应商负责对其提供的产品进行更换，对维护过程中必要的设备进行更换，不再收取任何费用，但人为因素，自然因素（如火灾、地震等）造成的故障除外。成交供应商需对本次所采购的服务内容免费培训。

6.2 本项目服务方式均为成交供应商上门服务，即成交供应商派人员到采购人指定地点服务，由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

6.3 服务保证期内服务要求：服务保证期内提供 24 小时应急服务，接到用户单位售后通知（含电话）后到场时间不超过8小时。

6.4 服务期内成交供应商负责购买拟派出的现场技术服务人员的人身意外保险。一切非采购方原因引起的安全事故及纠纷，一切责任由成交供应商负责，与采购人无关。

7、误期赔偿费：除不可抗力情况外，如果成交供应商没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按服务费用的0.1%计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，采购人可考虑终止合同并追索损失。

8、其他要求：

8.1本项目所有取得的工作或研究成果的知识产权归采购人和中标人共同所有。

8.2中标供应商应保证所交付的工作或研究成果免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等）的起诉。因侵害他人知识产权而产生的法律责任，全部由中标供应商承担。

8.3成交供应商应在合同签订后按采购人要求，与原运维单位完成项目运维交接，包括但不限于技术文档、账号权限、资产清单、历史数据、现场值守等内容，确保项目平稳过渡、正常运行。交接过程中所产生的人员、交通、协调、资料整理及其他相关费用均由成交供应商自行承担，采购人不承担任何相关费用。