## 二、采购要求

（一） 服务要求

一、项目概况

“十五五 ”时期是我国全面建设社会主义现代化国家的关键阶段，城市更新作为转换城市发展动能、优化城市空间布局、提升城市功能品质、增强城市治理效能的重要举措，是建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市的新途径，对于满足人民群众美好生活需要、促进城市可持续发展、提升经济发展内生动力具有重要意义。弋阳县作为江西省区域性中心城市，在“十四五 ”期间已开展多项城市更新实践，积累了经验，也面临新的挑战，“十五五 ”时期，需进一步系统谋划、统筹推进城市更新，以适应新发展阶段的要求，助力城市治理现代化和经济社会持续健康发展。

为认真贯彻落实中央城市工作会议、中共中央、国务院《关于推动城市高质量发展的意见》和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于持续推进城市更新行动的意见》精神，根据住建部办公厅《关于印发城市更新规划编制导则的通知》（建办科〔2025〕 46 号）《江西省城市更新条例》和省、市“十五五 ”专项规划编制有关要求，经请示县政府同意，结合我县实际，由弋阳县住房和城乡建设局牵头组织开展《2026年城市体检》和《“十五五”城市更新专项规划》的编制工作。

二、人员要求

1.拟派本项目团队人员提供不少于5 人（含项目负责人）的专业团队人员。

2.项目负责人：具备城乡规划类专业中级及以上技术职称。

3.项目团队人员(不含项目负责人)：具备相关专业中级及以上技术职称。

三、编制工作内容

（一）《城市体检》编制工作内容

1.规划背景

（1）工作背景

（2）编制依据

（3）编制原则

（4）体检对象与范围

（5）数据采集与汇总

（6）工作方法

2.城市体检指标体系构建与评价

（1）体检指标体系构建

（2）体检评价方法

（3）城区维度综合研判

3.成效与问题清单

围绕生态宜居、历史文化保护利用、产城融合与职住平衡、安全韧性、智慧高效等六个方面提出弋阳县城市建设成效和问题短板。

4.治理对策与行动建议

结合弋阳县城市体检中反映出在城区维度上的短板和问题，提出针对性的行动计划建议。

5.附图

包括城市体检范围示意图、现状道路交通分析图、现状居住用地分析图、绿道服务半径覆盖率分析图、现状公园服务半径覆盖率分析图、医疗设施服务半径覆盖率分析图、中学服务半径覆盖率分析图、小学服务半径覆盖率分析图、公共厕所服务半径覆盖率分析图、公交站点服务半径覆盖率分析图、易涝点分布图等。

6.附表

包括城区维度城市体检综合诊断结果表、项目建议清单一览等。

（二）《“十五五”城市更新专项规划》编制工作内容

以城市建在区为规划对象，以城市体检评估为基础，对城市更新作出的综合性、系统性安排部署。明确十五五期间城市更新的主要目标定位和战略方向，识别出的城市更新存量资源和重点区域，以问题导向、目标导向和需求导向相结合，有侧重地提出系统性更新策略。以城市更新目标和策略为指引，谋划城市更新专项行动方案，明确城市更新重点区域、重点任务、片区指引、项目库等内容，对重点更新区域进行片区策划指引，将城市更新年度计划分解为可操作的年度任务，明确近期的实施项目、建设时序和资金来源、实施主体。解读国家、省各级各部门相关政策要求，结合本县实际，研究提出城市更新的实施机制和配套政策建议。

四、最终提交成果形式要求

1.全套纸质成果，包括A4 或 A3 幅面的文本和图册；

2.汇报文件可编辑 PPT，文本为 DOC 等可编译格式，图纸为JPG 格式；

3.以上全部内容的全套成果电子版须提供电子 U 盘。