（一） 服务需求

1.响应供应商须提供符合国家最新相关标准的服务。

2.服务如为某单位的专利，请响应供应商在答疑期内告知政府采购代理机构。所有服务的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。响应供应商须保障采购人在使用该服务或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或设计权等知识产权的指控。如有任何第三方提出侵权指控均与采购人无关，响应供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，响应供应商应赔偿该损失。

3.本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。本部分“三、采购项目需求”均属于不允许负偏离的实质性要求和条件。

4.服务内容及要求

（1）养护、维修作业必须按照《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《公路养护技术规范》《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）、《公路养护安全作业流程》《农村公路日常养护规范》DB 3607/T 011-2023、赣州市人民政府《关于全面加强农村公路养护管理的实施意见》、定南县人民政府办公室《关于印发定南县深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（定府办字〔2021〕19号）规定要求执行，合同期内国家或上级主管部门、县交通运输局、定南县龙塘镇人民政府如出台新的规范、规定、方案，按新的规范、规定、方案执行，同时养护质量必须达到评定良路的标准要求。

（2）费用组成：

①日常工作包括：整修路肩、路面保洁、公路绿化养护、边沟及排水系统的疏通、桥涵养护、对公路及设施进行预防性保养和轻微损坏的修复（主要包括路面轻微受损坑槽修复、碎石等材料进行路基路面整修、公路塌方清理、桥涵水沟维修、路基修复，道路指示牌、警告标志牌、波形护栏、中央护栏、标志、标线等。每处超过5平米的路面维修、20方以上碎石等材料进行路基路面整修、20方以上的公路塌方清理、桥涵水沟维修、路基修复、新增道路指示牌、警告标志牌、波形护栏、中央护栏、标志、标线等，因此项存在不可预见性，经业主方批准实施以实际发生计量为准，费用从取消养护路线路段的养护费用中计取或另外申请资金计量。在上述工程量范围内属于日常养护范畴。

②巡查、车辆、道路维修机械、人员工资保险等费用；

③其他国家和地方性政策法规要求如提供一定的扶贫就业岗位，乙方应落实安排；

④储备充足的公路养护应急抢险物资和机械。

⑤具备一定组织抗洪抢险能力。

（3）设备要求：割草机20台，装载机1辆，挖掘机1台。

（4）人员：每6公里至少配备1名固定专业养护人员。

（5）日常养护工作内容：

①落实具体办公场所，每季度制订养护计划方案以公司文件的形式报送一份至定南县龙塘镇人民政府备查。

②日常养护：不定期整修路肩、路面保洁、边沟及排水系统的疏通，保障路容整洁，割除路肩及后边坡的长草；定期对公路及设施进行预防性保养和轻微损坏的修复，主要包括路面轻微受损（每处5平方米内混凝土路面维修）修复、边沟及排水系统的疏通。

③争创美丽生态文明路和示范样板路，里程和公里：2条以上路线、20公里以上；

④按《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）要求，定期对沿线桥涵与其他公路附属设施的日常检查保养。做好日常和经常性检查记录，并于下月2日前报公路站备查，并落实桥梁检查责任人。

⑤养护巡查：养护企业应成立养护巡查组，实行每周巡查频率不少于一次，并及时填写公路养护巡查记录及安全隐患、公路水毁巡查记录，并于下月2日前报送公路站备查。

⑥应急抢险物资（如安全警示牌、交通锥、彩色警示带、爆闪灯、编织袋、沙包等）应自行配备，发生险情灾情时，应急处置中按标准设置。

⑦清理20m³以下的小塌方，发生险情时应立即采取措施消除安全隐患，不能立即消除的及时设立安全警示警告标志、疏导交通。不在本协议内的大中修、超过小修约定数量的水毁及路面大面积修补由甲方另行安排实施。

⑦统一养护服装：每个养护（班组）工人上路应穿着统一养护服装（符合农村公路养护管理规定）。

（6）其他要求：

①若特殊原因（如公路升级改造、扩建，大中修改造，行政管理单位变动等原因），将取消某路段养护，并扣除相应路段养护费用。

②接受甲方对养护工作的监督和检查。养护路段连续两次养护质量不到位的，且不按甲方通知书要求整改到位的视为自动解除县道养护合同。

③在养护生产作业中，项目实行养护总承包，即包人工、包材料、包工期、包质量、包安全。乙方养护工作范围内发生的一切安全事故，均由乙方承担全部责任，并立即报告甲方建设和主管部门。应严格按照“施工安全生产技术规范”和“安全生产操作规程”组织安全生产，消除安全隐患，确保无安全责任事故发生。采取有效措施以保护现场养护作业人员的生命、健康及安全。

④乙方应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。按文件要求办理农民工实名制管理，交纳农民工工资保证金，提供安全保障措施。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。

（8）日常养护工作考核：

日常养护工作考核详见附件《**年度**月份公路养护工作考核评分表》，甲方每月对县道养护质量进行检查，每个季度依据当季三个月平均分进行得分。公路养护实行扣分制，以每条路线为单位评分，定期检查总分100分，低于90分者，每降低1分扣该路线季度养护经费总额的1%（被扣除费用用于其他小型养护维修项目等，因此项费用存在不可预见性，经业主方批准实施以实际发生计量为准）。

（9）龙塘镇乡道日常养护明细表

| 序号 | 路线编码 | 行政等级 | 路线名称 | 所属乡镇名称 | 里程 （公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Y381360728 | 乡道 | 上寨_荔眼山 | 龙塘镇 | 5.599 |
| 2 | Y405360728 | 乡道 | 鹅公一天九 | 龙塘镇 | 8.295 |
| 3 | Y393360728 | 乡道 | 长富—鹤仔 | 龙塘镇 | 6.951 |
| 4 | Y419360728 | 乡道 | 龙塘-九洲 | 龙塘镇 | 8.063 |
| 合计 |  |  |  |  | 28.908 |

- 龙塘镇村道日常养护明细表

| 序号 | 路线编码 | 行政等级 | 路线名称 | 所属乡镇名称 | 里程 （公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C050360728 | 村道 | 桐坑_桥下 | 龙塘镇 | 5.868 |
| 2 | C052360728 | 村道 | 柏木_九洲 | 龙塘镇 | 0.957 |
| 3 | C053360728 | 村道 | 胡金坝_龙塘 | 龙塘镇 | 2.153 |
| 4 | C054360728 | 村道 | 月光下_安定线 | 龙塘镇 | 0.263 |
| 5 | C055360728 | 村道 | 潘屋一外寨 | 龙塘镇 | 0.943 |
| 6 | C056360728 | 村道 | 高排_墩上村 | 龙塘镇 | 4.247 |
| 7 | C058360728 | 村道 | 虎新地_龙江村 | 龙塘镇 | 2.971 |
| 8 | C060360728 | 村道 | 长富—胜前 | 龙塘镇 | 1.834 |
| 9 | C061360728 | 村道 | 桥子头—金竹园 | 龙塘镇 | 3.71 |
| 10 | C062360728 | 村道 | 长富桥—影照 | 龙塘镇 | 1.18 |
| 11 | C063360728 | 村道 | 长富—吴屋 | 龙塘镇 | 0.661 |
| 12 | C064360728 | 村道 | 长富—四角围 | 龙塘镇 | 0.436 |
| 13 | C065360728 | 村道 | 长富—锦背 | 龙塘镇 | 0.82 |
| 14 | C066360728 | 村道 | 梅子—洪洲 | 龙塘镇 | 1.109 |
| 15 | C138360728 | 村道 | 洪洲-枫山 | 龙塘镇 | 1.294 |
| 16 | C143360728 | 村道 | 猪坑支线3 | 龙塘镇 | 0.274 |
| 17 | C209360728 | 村道 | 长富口-锦背 | 龙塘镇 | 1.183 |
| 18 | C301360728 | 村道 | 新江-塘唇 | 龙塘镇 | 0.413 |
| 19 | C302360728 | 村道 | 洪洲-白驹 | 龙塘镇 | 0.26 |
| 20 | C407360728 | 村道 | 下屋-上屋 | 龙塘镇 | 0.627 |
| 21 | C408360728 | 村道 | 安定公路-社区二组建设点 | 龙塘镇 | 0.687 |
| 22 | C409360728 | 村道 | 安定公路-新屋组建设点 | 龙塘镇 | 0.321 |
| 23 | C435360728 | 村道 | 双坪-鹰咀头 | 龙塘镇 | 0.247 |
| 24 | C436360728 | 村道 | 老屋下-双坪 | 龙塘镇 | 0.196 |
| 25 | C447360728 | 村道 | 滑石路口-老大队门口 | 龙塘镇 | 0.445 |
| 26 | C454360728 | 村道 | 新屋-中心组 | 龙塘镇 | 0.469 |
| 27 | C455360728 | 村道 | 街上组-安定公路 | 龙塘镇 | 0.169 |
| 28 | C600360728 | 村道 | 四角围-鹰嘴头 | 龙塘镇 | 0.622 |
| 29 | C601360728 | 村道 | 鹰嘴头-双坪 | 龙塘镇 | 0.191 |
| 30 | C704360728 | 村道 | 村部—老屋下 | 龙塘镇 | 0.168 |
| 31 | C804360728 | 村道 | 双龙公路—上弯 | 龙塘镇 | 0.217 |
| 32 | C806360728 | 村道 | 双龙公路—当头围 | 龙塘镇 | 0.304 |
| 33 | C833360728 | 村道 | 杨柳坝—鹤仔 | 龙塘镇 | 1.978 |
| 34 | C837360728 | 村道 | 禾场—新圩 | 龙塘镇 | 0.511 |
| 35 | C854360728 | 村道 | 胜前—东下围 | 龙塘镇 | 0.466 |
| 36 | C864360728 | 村道 | 九龙-迳背 | 龙塘镇 | 0.493 |
| 37 | C865360728 | 村道 | 鹰嘴头—岗上 | 龙塘镇 | 0.308 |
| 38 | C867360728 | 村道 | 老屋下—滑石 | 龙塘镇 | 1.153 |
| 39 | C868360728 | 村道 | 段上—段心 | 龙塘镇 | 0.35 |
| 40 | C916360728 | 村道 | 龙塘-猪坑 | 龙塘镇 | 1.92 |
| 41 | C931360728 | 村道 | 猪坑支线2 | 龙塘镇 | 0.715 |
| 42 | C950360728 | 村道 | 龙塘-新桥 | 龙塘镇 | 0.886 |
| 43 | CA13360728 | 村道 | 胜前-朝阳下 | 龙塘镇 | 0.669 |
| 44 | CL02360728 | 村道 | 老圩-梅树下 | 龙塘镇 | 1.338 |
| 45 | CL03360728 | 村道 | 水龙泵-大山 | 龙塘镇 | 1.243 |
| 46 | CM43360728 | 村道 | 围下-老屋下 | 龙塘镇 | 0.827 |
| 47 | CM48360728 | 村道 | 上寨小学-老屋组 | 龙塘镇 | 0.38 |
| 48 | CM53360728 | 村道 | 外寨—内寨 | 龙塘镇 | 0.504 |
| 49 | CM57360728 | 村道 | 下社背-古装排 | 龙塘镇 | 0.669 |
| 50 | CM65360728 | 村道 | 流水段-梅仔坝 | 龙塘镇 | 0.479 |
| 51 | CM70360728 | 村道 | 坝上-湾子 | 龙塘镇 | 0.348 |
| 52 | CM78360728 | 村道 | 安定路口—新围组 | 龙塘镇 | 0.466 |
| 53 | CM88360728 | 村道 | 桐广公路-锦背 | 龙塘镇 | 0.423 |
| 54 | CMB5360728 | 村道 | 长部-寒段 | 龙塘镇 | 1.002 |
| 55 | CMC2360728 | 村道 | 洪洲小学-老屋组 | 龙塘镇 | 0.923 |
| 56 | CMC6360728 | 村道 | 中村-坑尾 | 龙塘镇 | 3.106 |
| 57 | CMI1360728 | 村道 | 上围-镇里坪 | 龙塘镇 | 1.178 |
| 58 | CMI2360728 | 村道 | 社背-黄砂坑 | 龙塘镇 | 2.015 |
| 59 | CML5360728 | 村道 | 禾场-新圩 | 龙塘镇 | 1.504 |
| 60 | CMM5360728 | 村道 | 安定公路-围上 | 龙塘镇 | 0.314 |
| 61 | CMN6360728 | 村道 | 下社背-大浪高 | 龙塘镇 | 0.281 |
| 62 | CMN8360728 | 村道 | 朝阳-新屋 | 龙塘镇 | 0.849 |
| 63 | CMP8360728 | 村道 | 岽下-坪阳山 | 龙塘镇 | 2.648 |
| 64 | CMQ3360728 | 村道 | 龙塘新村-朱坑 | 龙塘镇 | 3.112 |
| 65 | CMS8360728 | 村道 | 窝里-吴屋 | 龙塘镇 | 1.568 |
| 66 | CMT3360728 | 村道 | 桐广路口-老屋下 | 龙塘镇 | 0.494 |
| 67 | CMU4360728 | 村道 | 梅仔—细岗 | 龙塘镇 | 0.345 |
| 68 | CMV4360728 | 村道 | 岗背-江碓含 | 龙塘镇 | 0.818 |
| 69 | CMX1360728 | 村道 | 段上-锦口 | 龙塘镇 | 0.647 |
| 70 | CMZ0360728 | 村道 | 老屋-上隘 | 龙塘镇 | 0.423 |
| 71 | CMZ1360728 | 村道 | 朱坑-长富 | 龙塘镇 | 3.387 |
| 72 | CMZ6360728 | 村道 | 村部-尚围 | 龙塘镇 | 0.462 |
| 73 | CN24360728 | 村道 | 桐广线入口-双头 | 龙塘镇 | 0.367 |
| 74 | CN26360728 | 村道 | 下围-上围 | 龙塘镇 | 1.702 |
| 75 | CV21360728 | 村道 | 水库至大山 | 龙塘镇 | 0.631 |
| 76 | CV22360728 | 村道 | 忠诚桥至硅谷 | 龙塘镇 | 1.352 |
| 77 | Cv73360728 | 村道 | 猪坑-坑尾 | 龙塘镇 | 0.308 |
| 78 | Cv74360728 | 村道 | 长富-富坑 | 龙塘镇 | 0.572 |
| 79 | Cv75360728 | 村道 | 黄泥丘-黄泥 | 龙塘镇 | 0.301 |
| 80 | Cv97360728 | 村道 | 窝里-上围 | 龙塘镇 | 0.499 |
| 81 | Cv99360728 | 村道 | 百移圳-山头 | 龙塘镇 | 0.71 |
| 82 | Cy03360728 | 村道 | 长富-高头 | 龙塘镇 | 0.398 |
| 83 | CZ54360728 | 村道 | 园延山-朝背 | 龙塘镇 | 1.42 |
| 84 | CZ55360728 | 村道 | 朝背-沙罗岽 | 龙塘镇 | 0.957 |
| 85 | CZ56360728 | 村道 | 老屋-水库 | 龙塘镇 | 0.339 |
| 合计 |  |  |  |  | 85.997 |

附件：考核评标表

| 年度 月份公路养护工作考核评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核单位： |  | 考核日期： | 年 月 日 |  |
| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 分值 | 得分 |
| 1 | 办公场地和管理人员（满分5分） | 落实具体办公场所，办公室配备2人以上的专职管理人员得4分。专职人员少1人扣1分，养护人员少1人扣1分，日常管理、养护等工作制度未上墙扣2分。 |  |  |
|  | 养护计划方案（3分） | 应将每季度的养护计划方案以公司文件的形式报送一份至甲方备查。（以书面材料为准），方案不合格或未及时提交不得分 |  |  |
| 2 | 日常养护、公路小修维护 （满分40分） | 不定期整修路肩、路面保洁、边沟及排水系统的疏通，保障路容整洁，割除路肩及后边坡的长草。路肩未及时整理、存在高路肩、路肩冲沟，每公里3处扣1分；路肩上有垃圾或堆积物每处扣1分 |  |  |
|  |  | 每处超过5平方米的路面维修、20方以上碎石等材料进行路基路面整修、20方以上的公路塌方清理、桥涵水沟维修、路基修复未达到质量、安全要求的发现一处扣3分，并进行返工或整改直到符合要求 |  |  |
|  |  | 定期（每月一次）对公路及设施进行预防性保养和轻微损坏的修复，主要包括路面轻微受损修复、路面坑槽修补、边沟及排水系统的疏通。发现未处理或处理不及时的，每公里3处扣1分；路肩上有垃圾或堆积物每处扣1分 |  |  |
|  |  | 水泥路面清扫不彻底，存在砂土等杂物，路容不整洁，每公里3处扣2分 |  |  |
|  |  | 边沟清理不干净、有杂物未达到要求每20延米长扣1分；边沟淤塞每处扣1分 |  |  |
| 3 | 按《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）要求，对沿线桥梁与其他公路附属设施的日常检查保养。（满分15分） | 按《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）要求，对沿线桥涵与其他公路附属设施的日常检查保养，并于下月2日前报公路站备查，并落实桥梁检查责任人。未提供合格检查记录或提供虚假记录的扣5分 |  |  |
| 4 | 养护巡查（满分10分） | 养护企业应成立养护巡查组，实行每周巡查频率不少于一次，并及时填写公路养护巡查记录及安全隐患、公路水毁巡查记录，并于下月2日前报送公路站备查。每周巡查频率少一次扣2分 |  |  |
|  |  | 存在安全隐患、公路水毁未及时上报的一处扣2分；被相关部门反映或群众信访投诉的一次扣3分 |  |  |
| 5 | 应急抢险物资（如安全警示牌、交通锥、彩色警示带、爆闪灯、编织袋、沙包等）应自行配备，应急处置中标准设置（满分10分） | 应急物资不齐全无法满足养护安全需求的，扣5分 |  |  |
|  |  | 发生险情灾情时，应急处置中未按要求设置临时防护设施的一处扣2分 |  |  |
|  |  | 因养护企业日常工作管理不到位，某项具体工作被相关媒体、部门反映，群众投诉举报的一次扣4分 |  |  |
| 6 | 清理20m³以下的小塌方，发生险情时应立即采取措施消除安全隐患，不能立即消除的及时设立安全警示警告标志、疏导交通。不在本协议内的大中修、超过小修约定数量的水毁及路面大面积修补由甲方另行安排实施。（满分15分） | 未能及时清理20m³以下的小塌方一次扣3分 |  |  |
|  |  | 未及时设立安全警示警告标志、疏导交通的一次扣3分 |  |  |
| 7 | 每个养护工人上路应穿着统一养护服装（符合农村公路养护管理规定（满分2分） | 每个养护（班组）工人上路应穿着统一养护服装，每一人未按规定着装扣1分 |  |  |