- 服务需求

1.1项目概况

项目名称：2026年临川区受污染耕地与严格管控项目

项目周期：合同签订之日起—2026年12月

项目单位：临川区农业农村局

任务面积：1623.93亩（安全利用类1046.03亩，其中水田593.08亩，均为中稻，（其中320亩在临川生态环境局项目区内，40亩在优先保护区内）种植结构调整面积438亩，休耕14.95亩；严格管控类577.9亩。）

项目所在地：临川区2026年受污染耕地安全利用与严格管控实施面积为1623.93亩，实施区域分布在茅排乡泽泉村；抚北镇金坪村、金坪村裴家组；展坪镇山下村、石港村、茶山村；抚州市高新区崇岗镇凤岗村祝家组、城西街办东津村。根据2025年临川区超标粮溯源结果，抚州市临川生态环境局所实施的安全利用区320亩（抚北镇金坪村），优先保护区40亩（孝桥镇龙湾村）出现水稻重金属超标情况，均为中稻，超标元素为镉。按照上级文件要求，2026年在超标粮溯源区域内种植镉低积累水稻品种共360亩。

1.2受污染耕地实施范围

2026年临川区农业农村局（含抚州市高新区14.95亩）受污染耕地安全利用及严格管控任务面积1623.93亩，安全利用类1046.03亩，其中抚北镇493.08亩，茅排乡538亩，抚州市高新区14.95亩；严格管控类577.9亩，其中展坪镇304.9亩，抚北镇273亩，超标因子为镉、汞。其中水田593.08亩，均为中稻，种植结构调整面积438亩，休耕14.95亩；根据2025年临川区超标粮溯源结果，抚州市临川生态环境局所实施的安全利用区320亩（抚北镇金坪村），优先保护区40亩（孝桥镇龙湾村）出现水稻重金属超标情况，均为中稻。按照上级文件要求，2026年在超标粮溯源区域内种植镉低积累水稻品种共360亩。详见表1，具体分布图见图1。

表1临川区受污染耕地面积统计表

| 乡镇 | 行政村 | 类别 | 污染因子 | 合计/亩 | 中稻/亩 | 休耕/亩 | 种植结构调整/亩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚北镇 | 金坪村 | Ⅱ | Cd、Hg | 493.08 | 493.08 | 0 | / |
| 茅排乡 | 泽泉村 | Ⅱ | Cd、Hg | 538 | 100 | 0 | 438 |
| 抚州市高新区崇岗镇 | 风岗村 | Ⅱ | Cd、Hg | 1.95 | / | / | 休耕 |
| 抚州市高新区城西街办 | 东津村 | Ⅱ | Cd、Hg | 13 | / | / | 休耕 |
| 展坪镇 | 山下村 | Ⅲ |  | 215 | / | 215 | / |
| 展坪镇 | 石港村 | Ⅲ |  | 65 | / | 65 | / |
| 展坪镇 | 茶山村 | Ⅲ |  | 24.9 | / | 24.9 | / |
| 抚北镇 | 金坪村裴家组 | Ⅲ |  | 273 | / | 273 | / |
| 抚北镇 | 金坪村（临川生态环境局区域） | Ⅱ | Cd、Hg | 360 | 360 | / | / |
| 孝桥镇 | 龙湾村（优先保护区） | Ⅰ | Cd | 40 | 40 | / | / |
| 合计 |  | / | / | 2023.93 | 993.08 | 577.9 | 452.95 |

茅排乡（538亩）         抚北镇（493.08亩）

图1 临川区受污染耕地安全利用实施范围分布图

1.3项目任务

2026年临川区农业农村局动态调整后任务面积1623.93亩，安全利用类1046.03亩，分布在2个乡镇及抚州市高新区：茅排镇（538亩）、抚北镇（493.08亩）、抚州市高新区14.95亩；严格管控区577.9亩，分布在2个乡镇，展坪镇（304.9亩）、抚北镇（273亩）。其中水稻种植区593.08亩（均为中稻），种植结构调整438亩（表2）。

表2  2026年临川区受污染耕地水稻和种植结构调整面积统计表

| 乡镇 | 行政村 | 目标污染物 | 受污染耕地面积（亩） | 严格管控面积（亩） | 水稻种植面积（亩） | 种植结构调整面积（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中稻 |  |
| 抚北镇 | 金坪村 | 镉、汞 | 493.08 | / | 493.08 | / |
| 茅排镇 | 泽泉村 | 镉、汞 | 538 | / | 100 | 438 |
| 展坪镇 | 山下村 | 镉 | / | 215 | / | / |
| 展坪镇 | 石港村 | 镉 | / | 65 | / | / |
| 展坪镇 | 茶山村 | 镉 | / | 24.9 | / | / |
| 抚北镇 | 金坪村裴家组 | 镉 | / | 273 | / | / |
| 抚州市高新区崇岗镇和城西街办 | 凤岗村和东津村 | 镉、汞 | 14.95 | / | / | 14.95休耕 |
| 抚北镇 | 金坪村（临川生态环境局区域） | 镉、汞 | 360 | / | 360 | / |
| 孝桥镇 | 龙湾村（优先保护区） | 镉 | 40 | / | 40 | / |
| 合计 |  | / | 2023.93 | 577.9 | 993.08 | 452.95 |

1.4项目实施目标

- 安全利用区水稻糙米镉汞综合达标率达到90%以上；

（2）安全利用区受污染耕地安全利用率达到93%以上；

（3）实施区域水稻亩产量减产≤10%（含）；

（4）投入品铅镉铬砷汞五项重金属含量低于GB 15618-2018规定的筛选值；

（5）严格管控区禁止种植可食用农作物。

1.5安全利用措施：

2026年在安全利用区域采取如下措施进行安全利用：

（1）低积累水稻品种种植区

根据江西省农业农村厅相关文件及精神，为了推广低积累水稻品种的种植，（抚北镇金坪村230亩，茅排乡泽泉村100亩；临川生态环境局项目区内抚北镇金坪村320亩，优先保护区孝桥镇龙湾村40亩），低积累水稻品种采用中稻品种“臻两优8612”。详见下表。

① 土壤镉汞复合污染低风险区域

涉及区域：茅排乡泽泉村。

安全利用措施如下：

中稻100亩：采用种植低积累水稻品种的技术措施（臻两优8612）；

② 土壤镉汞复合污染中风险区域

涉及区域：抚北镇金坪村。

安全利用措施如下：

中稻230亩：采用种植低积累水稻品种的技术措施（臻两优8612）。

③2025年临川区超标粮溯源区域

中稻320亩（临川生态环境局主管负责的项目区域）：采用种植低积累品种的技术措施（臻两优8612）；

中稻40亩（优先保护区孝桥镇龙湾村）：采用种植低积累品种的技术措施（臻两优8612）。

（2）非低积累水稻品种种植区

土壤镉汞复合污染中风险区域

涉及区域：抚北镇金坪村。

安全利用措施如下：

中稻263.08亩：其中262.08亩采用微生物菌剂（150 kg/亩）+叶面阻控（250mL/亩，2次）的技术措施；1亩用于建立低积累水稻品种筛选试验田，详见试验方案。

表4  2026年水稻种植区域技术实施表

| 乡镇 | 行政村 | 土壤pH | 风险等级 | 目标污染物 | 总面积 | 水稻种植类型 | 面积（亩） | 技术措施要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抚北镇 | 金坪村 | 6.29 | 中 | 镉、汞 | 320 | 中稻 | 320 | 临川生态环境局负责区域种植低积累水稻品种（臻两优8612） |
|  |  |  |  |  | 493.08 | 中稻 | 230 | 230亩低积累水稻品种（臻两优8612）。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 263.08 | 262.08亩：微生物菌剂（150 kg/亩）+叶面阻控（250mL/亩，2次）；1亩：低积累水稻品种筛选试验 |
| 茅排镇 | 泽泉村 | 5.51 | 低 | 镉、汞 | 538 | 中稻 | 100 | 低积累水稻品种（臻两优8612） |
| 孝桥镇（优先保护区） | 龙湾村 | \ | 低 | 镉 | 40 | 中稻 | 40 | 低积累水稻品种（臻两优8612） |

1.6技术要求

（1）土壤调理技术

主要技术要点：土壤修复菌剂是指目标微生物（有效菌）经过工业化生产扩繁后，利用多孔的物质作为吸附剂（如草炭、蛭石），吸附菌体的发酵液加工制成的活菌制剂。这种菌剂用于拌种或蘸根，具有直接或间接改良土壤、恢复地力、预防土传病害、维持根际微生物区系平衡和降解有毒害物质等作用。农用微生物菌剂恰当使用可以提高农产品产量、改善农产品品质、减少化肥用量、降低成本、改良土壤、保护生态环境。

施用方式：主要用于多种元素复合污染的区域。在水稻种植前15天整地时，利用人工或机械撒入，然后整地，使菌剂与土壤充分混匀。

用量：根据土壤重金属风险确定，含有镉、汞中度污染风险的污染区施用土壤修复菌剂150kg/亩。

参数要求：硅（Si）≥130g/L，氧化钾(K2O)≥130g/L,水不溶物≤10g/L，pH≥9；重金属含量要求：砷（As）≤30mg/kg；镉（Cd）≤0.3mg/kg；铅（Pb）≤80mg/kg；铬（Cr）≤250mg/kg；汞（Hg）≤0.5mg/kg。产品必须获得农业农村部颁布的《肥料登记证》，登记名称为中量元素肥料，以肥料登记证上的为准，重金属含量要求以检测报告上的为准，投标文件中提供产品肥料登记证及有相应资质的第三方检验（检测）机构出具的具有 CMA 标识的检验（检测）报告原件扫描件加盖投标人公章。

（2）叶面阻控技术

主要技术要点：含硅、锌、硒等中微量元素的水溶肥可明显提高水稻对镉吸收积累的营养拮抗作用，从而可降低重金属镉在水稻植株（含籽粒）的积累。本方案拟选择含硅叶面阻控剂作为水稻叶面喷施阻控其镉吸收的水稻营养拮抗材料，叶面阻控剂要求剂型为水剂，适用作物须包含水稻，需取得农业农村部肥料登记证。

叶面阻控剂用量：250mL/亩，2次。

叶面阻控剂使用时间：水稻分蘖盛期和孕穗期施用。

叶面阻控剂使用方式：叶面喷施，可人工喷雾或者飞防，以喷施株茎叶为准；

无人机飞行高度：无人机飞行高度3—5米为佳；

产品稀释浓度：本产品为高浓度叶面肥，稀释浓度按照产品说明施用。

- 参数要求：有效活菌数≥3亿/克，有机质≥15%，胞外多糖≥1mg/g,适用范围为酸性土壤；重金属含量要求：镉（Cd）≤0.3mg/kg，汞（Hg）≤0.5mg/kg，砷（As）≤30mg/kg，铅（Pb）≤80mg/kg，铬（Cr）≤250mg/kg。产品必须获得农业农村部颁布的《肥料登记证》，以肥料登记证上的为准，重金属含量要求以检测报告上的为准，投标文件中提供产品肥料登记证及有相应资质的第三方检验（检测）机构出具的具有 CMA 标识的检验（检测）报告原件扫描件加盖投标人公章。

（3）镉低积累水稻品种

施用方式：5月下旬播种（最迟在6月8日前），可抛秧和机插，机插秧龄控制在15—18天，抛秧秧龄控制在22天内，人工移栽秧龄控制在25天以内。

参数要求：选用经国家或地方审定的低积累品种（臻两优8612），避免使用未经测试的品种；避免污水灌溉，使用清洁水源，防止外源重金属污染；避免长期单一种植，长期单一种植可能导致土壤重金属形态变化，影响修复效果。

（4）种植绿肥

绿肥作物是提供作物肥源和培肥土壤的作物。栽培绿肥以紫云英为主。紫云英种子质量必须符合国家标准《GB8080-2010 绿肥种子》。

种子处理：晒种 4-5 小时，晒种后将种子与细沙按 2：1 的比例拌匀，以提高种子吸水速度和发芽率，浸种 12-24 小时后捞出晾干即可播种。

播种量：紫云英用种量 2kg/亩。

播种时期：一般在 10 月上中旬至 11 月初播种。

播种方式：播种以使用无人机飞播为主，播种时田间保持湿润状态。

田间管理：要求开好主沟、围沟和厢沟，“三沟”配套，为紫云英生长创造良好的土壤条件。

（5）种植结构调整和休耕

种植结构调整是指在重金属污染的耕地为保障农产品安全生产，用农产品重金属超标风险较低的作物代替超标风险较高的作物的技术措施。主要是利用不同作物在种内及品种之间，对土壤重金属的吸收、积累和体内分配上分配差异，选择种植对重金属吸收能力弱或在可食用部位分配少的作物。休耕主要适用于污染较重的耕地（如严格管控类），此时种植水稻、蔬菜时重金属超标风险太大，采用其他治理措施也难以达到安全生产目标，只能进行土壤培肥式休耕，禁止种植可食用农产品。

（6）人员技术要求：

投标人拟派本项目的技术人员至少需要1名具有农学或植保或土壤或环境或农业资源环境等相关专业中级或以上技术职称的人员。提供证书、聘用合同原件扫描件加盖投标人公章。