铅山县独竖尖生态林场林下药材山苍子、岗梅种植基地建设项目（第三次）

- 服务需求：

一、服务要求：

1、服务地点：铅山县独立尖生态林场紫溪分场；

2、服务内容：在现有林地（如杉木林、松林或阔叶林）下，计划种植山苍子（约62亩）、岗梅（约338亩），合计400亩。

3、服务要求：本项目为生态修复林地高效利用及农民增收，包含苗木采购、林地整理、种植施工及前期抚育。具体服务要求如下：

- 林地选择与清理选择郁闭度在0.4-0.6之间的林分。山苍子喜光，宜选林窗较大或林缘地块；岗梅耐阴，可种郁闭度稍高地段。清除林下杂灌、藤蔓，保留目的树种。 这是林下种植的关键，必须强调郁闭度控制 。

- 整地与施肥 沿等高线进行块状或带状整地。施足基肥，每穴施有机肥不低于0.5公斤。岗梅怕积水，坡度较平处需开沟作床。

- 山苍子：1年生以上良种壮苗，地径≥0.8cm，苗高≥50cm。 岗梅：1年生以上营养袋苗，地径≥0.5cm，苗高≥40cm，根系发达。种苗质量直接影响成活率，必须严格把关。

- 栽植作业山苍子株行距2m×3m（约110株/亩），岗梅株行距1.5m×2m（约220株/亩）。栽植时做到“苗正、根舒、踏实”。 密度需根据实际立地条件微调。

- 抚育管护种植后连续抚育2年，每年2次（5-6月、8-9月）。内容包括：扩穴松土、除草、追肥、补植、病虫害防治。山苍子需适当修枝整形；岗梅需保持林内湿度。 做到“全过程精细化”管理 。

4、服务方案、人员要求

- 投标供应商需在充分理解本项目采购需求的基础之上结合自身情况制定科学并有利于项目实施的技术方案和服务保障方案 。

- 投标供应商需拟派专业的服务团队，其中包含项目负责人1名，现场负责人1名，项目组团队技术人员若干，能完全满足本项目的质量和进度要求。

- 投标供应商需配备相应作业车辆及设备。

- 中标供应商应依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》相关规定用工，能够适应野外作业。技术负责人必须到现场指导各工序施工，在第一年施工期内实行打卡制，每月出勤天数不得少于 20 日(不可抗力因素除外)，每缺勤一天扣除项目款人民币壹仟元整。在施工阶段至本项目验收合格期间，除不可抗力情况外，技术负责人不得进行更换，若在不可抗力情况下，因中标供应商的原因进行更换，必须征得采购人同意，未经批准擅自变更的将扣除1%的项目款。

- 5.安全服务：一是施工前开展安全卫生教育培训和管理，持证上岗，保障劳动者的人身安全和健康，确保项目顺利实施;路边、水边、地势陡峭等安全隐患高的地段应设立安全警示标识，提示作业人员注意安全。

- 二是施工单位应为作业人员购买人身意外伤害保险，必要时配备工作服、安全帽、手套及必要的安全绳等保护装备;配备必需的应急药。

二、商务要求：

1、服务期限：包括种植期和抚育期，签订合同后40天内完成前完成栽植，抚育管护期为2年。

- 2. 付款方式：“种植完成付40%，第一年抚育验收合格付30%，第二年抚育验收合格付30%”的方式。

3.验收标准：

- 当年验收：种植面积核实、苗木规格复核，成活率需达到95% 以上。

- 抚育期满验收：保存率需达到95% 以上，植株长势良好，无重大病虫害。

- 4.验收方式

- 4.1.履约验收主体:采购人

- 4.2.履约验收方式:甲方组织工作人员或第三方林业专业机构进行分期验收

- 4.3.履约验收程序

- 4.4甲方成立验收小组，按照磋商文件、中标人投标文件及采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，应当对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果应当与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

- 6.投标报价包括投标供应商按本合同规定向采购人提供合同服务项目的一切费用。