政府采购需求

项目名称：2025年泰和县禾市镇禾市至沙溪道路养护工程

采购单位：泰和县禾市镇人民政府

时间：2026年  月  日

2025年泰和县禾市镇禾市至沙溪道路养护工程

采购需求

- 项目基本情况

- 项目名称：2025年泰和县禾市镇禾市至沙溪道路养护工程

- 预算金额：789561.00元

- 最高限价：789561.00元

- 4、采购清单：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算（元） | 简要技术需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年泰和县禾市镇禾市至沙溪道路养护工程 | 1项 | 789561.00元 | 详见招标文件技术要求。 |

- 5、合同履行期限：自合同签订之日起180日内完工验收。

二、技术要求

- 2.1、工程量清单

- 工程名称：2025年泰和县禾市镇禾市至沙溪道路养护工程

| 序号 | 分项编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 202 | 场地清理 |  |  |
| 2 | 202-2 | 挖除旧路面 |  |  |
| 3 | -a | 挖除原有20cm水泥路面（含挖装、弃运） | m³ | 1364.000 |
| 4 | 312 | 水泥混凝土面板 |  |  |
| 5 | 312-1 | 水泥混凝土面板 |  |  |
| 6 | -a | 厚200mm (混凝土弯拉强度4.0MPa) | ㎡ | 6855.000 |
| 7 | 313 | 路肩培土 、中央分隔带回填土 、土路肩加固及路缘石 |  |  |
| 8 | 313-1 | 路肩培土 | m³ | 274.200 |
| 9 | 419 | 圆管涵及倒虹吸管涵 |  |  |
| 10 | 419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 |  |  |
| 11 | -m | 1-φ0.5m |  |  |
| 12 | -1 | 挖土方 | m³ | 126.000 |
| 13 | -2 | C15砼基础垫层 | m³ | 7.560 |
| 14 | -3 | 铺设圆管涵（1-φ0.5m） | m | 42.000 |
| 15 | -5 | C25砼缘石 | m³ | 2.800 |
| 16 | -6 | M7.5浆砌片石墙身 | m³ | 18.200 |
| 17 | -7 | M7.5浆砌片石基础 | m³ | 32.200 |
| 18 | -8 | M7.5浆砌片石截水墙 | m³ | 1.400 |
| 19 | -9 | 水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 21.000 |

审 批 意 见

| 采 购 单 位 | 采购单位意见： （章） 法定代表人或经办人（签字或盖章） 2026年 月 日 |
| --- | --- |