采购需求

## 一、采购需求一览表

| 名 内 容 | 称 | 月湖区高标准农田整治提升项目设计服务 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 合同签订后45日内完成初步设计报告编制（内容包含勘察、测量、概算编制等）及施工图设计；施工期现场服务期限为：自项目开工起至工程完工验收之日止。 |
| 服务地点 |  | 招标人指定地点 |
| 备注 |  | / |

## 二、采购需求及技术要求

（一）项目背景与目标

为深入贯彻落实国家粮食安全战略，提升耕地质量等级与农业综合生产能力，实施月湖区高标准农田整治提升项目。通过对现有已建成的约17000亩高标准农田进行排查，对项目区部分年久失修、局部损毁较重的高标准农田工程设施，进行修复维修，恢复正常使用功能。重点修复机耕道、生产路、下田板等田间道路；整治明渠、排水沟、管道等输配水工程；维修加固农桥、渡槽、涵洞等渠系建筑物；更新改造机井等水源工程及配套设备设施。修复改造、设施补齐与提质增效，实现“田成方、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排”的建设目标，打造集中连片、设施完善、高产稳产、生态良好、抗灾能力强、宜于机械化作业的高标准农田，为保障粮食安全奠定坚实基础。

（二）建设范围与主要内容

项目实施区域为鹰潭市月湖区范围内已建成需整治提升的高标准农田，重点覆盖童家镇、四青街道等主要涉农区域，以永久基本农田为核心，不含25度以上坡耕地、严格管控类耕地、生态保护红线等禁建区域。主要建设内容包括：土地平整与田块整治、土壤改良、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、附属设施工程等。

（三）服务内容及要求

（1）勘察设计服务范围

①承担本项目的勘察、现状测量、地形测绘、等全部前期基础工作，提供完整的勘察成果。

②完成项目的初步设计编制（含设计说明书、图纸、投资概算），配合完成初步设计审查及修改工作。

③完成项目施工图设计编制，配合完成施工图审查及修改工作。

④提供施工阶段全过程技术服务，包括但不限于：设计交底、图纸会审、现场技术服务、设计变更、技术问题处理等。

⑤配合项目竣工验收、审计、结算、绩效评价及上级主管部门检查等相关工作。

（四）设计依据与标准

投标人的设计工作必须符合国家、行业及地方现行的有关法律、法规、标准、规范及相关文件要求，主要包括但不限于：

《高标准农田建设通则》（GB/T 30600-2022）

《高标准农田建设标准》（NY/T 2949-2016）

《土地整治项目设计报告编制规程》（TD/T 1038-2013）

《灌溉与排水工程设计标准》（GB 50288-2018）

《农田排水工程技术规范》（SL/T 4-2020）

《江西省高标准农田建设项目管理办法》及相关配套文件

（五）服务质量与技术要求

①合规性要求：勘察设计成果须符合国家、行业及地方现行标准、规范和相关政策文件要求，满足农业农村、自然资源、水利、生态环境等相关部门的审查要求，确保成果可审批、可施工、可验收。

②科学性与合理性：设计方案应结合项目区现状，科学合理、经济适用，充分考虑工程实施的可行性、安全性和长效管护需求，避免重大设计缺陷和安全隐患。

③全过程服务要求：中标人须派驻具备相应资格的设计代表提供现场服务，及时响应施工过程中的技术问题，配合采购人、监理单位、施工单位解决施工中的设计相关问题，确保工程顺利推进。

④修改与完善要求：中标人须根据采购人、审查部门的意见，对勘察设计成果进行修改、补充和完善，直至通过相关审查。

- （六）服务清单

| 序号 | 费用名称 |  | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整治设计费 | 勘查费 | 亩 | 17000 | 全面核查 |
|  |  | 施工图绘制及设计（以需要整治设计的问题数为准） | 个 | 500 | 具体以实际工作量为主 |
|  |  | 设计报告编制 | 亩 | 16000 |  |
|  |  | 无人机航测 | 亩 | 16000 |  |
| 2 | 概算编制费 |  | 亩 | 17000 |  |
| 3 | 改造提升设计费 |  | 亩 | 1000 |  |