## 二、采购需求

- 服务需求

1.1 总体要求

本次监理招标的内容为对上述工程项目所进行的全过程包括：质量控制、阶段性及过程控制、成本控制，合同管理、信息管理和组织协调等监理。

1.1.1 监理机构及工作条件

监理单位在执行监理合同时建立工程项目监理机构，在完成合同约定的监理任务后方可解散。监理机构应严格按照合同履行监理责任。

监理人员构成要求：投标人单位拟派本项目的监理工程师不少于3人（具有中级信息系统监理师资格证书）,其中总监理工程师1人、总监理工程师代表1人、专业（项）监理工程师不少于1人，其中驻场不少于2人。

监理人员应各尽其责，监理单位应保证其机构人员在监理过程中的稳定，如需调整，应经采购人同意，调整后应予以书面通知。

1.1.2 监理规划及实施方案

监理单位应根据项目的实际情况编制项目监理规划，确定项目监理机构的具体工作目标和任务，规定具体的监理工作制度、程序、方法和措施。

监理单位应编制项目监理实施方案，实施方案应符合项目监理规划的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，可操作。

1.1.3工作范围

本次招标的监理范围包括：依据合同及技术协议进行项目监督与管理。监理单位遵循科学、公正、遵纪、守法、诚信、守约的职业道德，凭着高度的责任心和丰富的专业技术经验，根据国家的有关法规、技术规范和标准，有重点的、全面的、精线条的监理。

监理单位不仅仅要对建设项目服务的关键点和关键环节进行监理，而且要全过程、全方位地开展项目监理工作。监理范围如下表所示：

| 任务 阶段 | 质量 控制 | 过程 控制 | 投资 控制 | 合同 管理 | 信息 管理 | 组织 协调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |
| 实施 |  |  |  |  |  |  |
| 测试 |  |  |  |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |  |  |  |

监理单位应在保证其客观性和公正性的基础上，按照合同的要求和有关规范，对信息系统建设的规范性、可靠性、高效性、用户满意度等方面进行全面的监督、控制和评估。

1.1.4监理工作内容

在本信息系统建设工作中，引入项目监理管理机制，利用信息监理专业化知识，发挥监督、控制、协调、管理等职能作用，积极协调密切配合信息化运维公司工作，确保为各项工作提供可应用、可量化、可管理、可评估的“信息服务产品”。不限于做好以下工作：

（1）质量控制

协助制定项目服务质量目标，提出质量控制的措施，并监督项目计划的执行。审核工作方案和项目实施计划。

（2）过程控制

按照建设单位的要求分阶段完成项目目标要求。

对于信息系统建设过程中的行为和事件进行组织、协调和管理。

（3）投资控制

针对项目过程中的需求变更导致的开发费用，审核其合理性。

审核项目中需要的采购方案，协助采购人验收采购货物，协助采购人进行资产审查备案。

（4）合同管理

监督项目合同执行过程的监督，对项目结果进行审查。

（5）信息管理

整理记录归档采购人与项目承建单位来往的文件、合同、协议及会议记录、电话记录等各种文档。

相关文档的审查工作。

（6）组织协调

对于信息系统项目过程中出现的可能影响系统应用的情况，及时予以通报并召开相关会议，进行组织协调。

（7）项目的验收

按照国家相关规定和采购人方的要求，组织和协调各服务项目的验收工作。

1.1.5 监理机构应向招标人提供的信息和文件

（1）定期的信息文件——监理月报

监理月报的主要内容：

项目概述：包括监理内容名称及合同情况简介。

项目大事记。

实施进度与主要情况。

资金使用情况。

质量控制：包括质量评定、质量分析、质量事故处理等情况。

合同执行情况：包括合同变更、索赔和违约等。

现场会议和往来信函：包括监理会议纪要、往来信函。

监理工作：包括监理组织框图、资源投入、重要监理活动、文件资料审查、发放、方案审查、工程需要解决的问题和其他事项。

施工单位情况：包括人员的投入情况，软件开发的进展情况、设备供货及安装情况。

（2）不定期的阶段监理工作报告

各类监理审核意见。

监理建议。

工程进度分析报告。

（3）日常监理文件

监理周报及软件开发、设备交货、安装、调试大事记。

监理会议纪要文件。

1.1.6 监理工作质量要求

监理单位应该在质量控制、过程控制、投资控制、合同管理、文件管理、组织协调、验收等方面对监理工程采取必要和完善的监督、控制和管理措施，保证项目建设的规范性、可靠性、高效性，不断提供用户满意

度。

监理单位必须定时（每周）向项目采购人通报项目过程情况及项目过程中所遇到的问题。

1.1.7 监理工作期限

监理工作从贯穿于项目建设（服务）的全过程，即从合同生效之日起至项目结束止，并最终提交成果物。监理服务还包括质保期阶段的远程监理工作。

1.1.8 监理的责任

（1）监理单位有责任为采购人提供项目顾问咨询意见，有义务帮助各承建单位、服务单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益。

（2）在本合同期内及合同终止后，未征得采购人单位同意，不得泄露与本工程项目有关的资料。

（3）由于承建单位在项目实施过程中不符合项目管理规范和质量要求，监理单位要监督承建单位整改，直至下达停工令。如承建单位或维护单位工作不力，可提出调换有关人员。

（4）如果承建单位违反合同规定的质量要求，监理单位应协助采购人追究有关单位的责任。

（5）如果因监理单位监督不力，造成采购人经济损失的，监理单位要向采购人赔偿承建单位造成的损失。

（6）监理单位使用采购人提供的设备和物品属采购人所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给采购人。

1.1.9 监理地点

用户项目现场。

1.2 监理服务内容

1.2.1 工程组织及技术总体方案控制（包括但不限于如下）：

（1）审核和确认实施单位的项目管理方案；

（2）审核和确认实施单位的总体技术方案；

（3）审核和确认实施单位的组织实施方案；

（4）审核和确认实施单位的工程质量保证计划及质量控制体系；

（5）审核和确认实施单位的配置管理方案；

（6）审核和确认实施单位的测试内容；

（7）审核和确认实施单位的项目进度计划；

（8）明确项目质量控制的关键性环节；

1.2.2 项目质量的控制

（1）开发设计阶段的质量控制

要求开发设计体现整体性、实用性、高效性、先进性、安全性和可扩展性。

（2）系统集成质量的控制

要求严格控制项目实施进度，保障整个系统的可靠性和安全性，保证新建系统与其他系统的有效对接，保证升级系统与原有系统的有机融合，保障业务的连续性和扩展性。

（3）应用系统开发质量的控制

要求从需求、设计、开发、测试、部署等方面，协助招标人进行监管，并对使用效果和风险进行评估。

（4）施工建设质量的控制

对项目施工建设中每个阶段进行把关，对实施单位的施工质量记录进行审核。

（5）技术培训质量的控制

要求监督实施单位实施培训计划、编写使用手册和完成培训总结，并征求用户的反馈意见。

1.2.3 项目进度的控制

审核实施单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；对项目实施进度进行实时跟踪，在实施单位对进度计划进行动态调整时，要确保项目的阶段和总体进度目标的实施；当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促实施单位尽快采取措施。

1.2.4 项目投资的控制

通过对项目实施方案的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；协助招标人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量和进度结合起来。

1.2.5 工程安全控制

系统安全性检查、安全控制方案；

负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故。

1.2.6 项目合同的管理

跟踪检查合同的执行情况，确保实施单位按时履约；对合同工期的延误和延期进行审核确认；对合同变更、索赔、违约等事宜进行审核，提出意见；工程暂停，复工等事宜进行审核确认；根据合同约定，审核实施单位提交的付款申请，签发付款凭证。

1.2.7 项目信息的管理

做好项目建设监理日志及项目大事记；做好合同批复等各类往来文件的存档；做好项目协调会、技术研讨会、专题讨论会等各类会议纪要；管理好实施期间各类技术文档；做好项目周报和月报；做好项目监理建议书；做好监理通知；组织阶段性项目总结，提交阶段性监理报告；保管实施单位提交的技术文件，并按归档要求分类整理。

1.2.8 项目知识产权的管理

负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证招标人不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

1.2.9 项目建设的组织协调

按照招标人的要求，协调项目各共建部门之间的工作关系，协调项目实施单位之间的工作关系，解决项目建设过程中发生的各类纠纷和问题；参加项目协调会；项目例会；项目专题研讨会；项目专家论证评审会；项目阶段工作总结会；项目问题通报会；项目设备到货验收、初步验收和分项竣工验收会等。

1.2.10 项目咨询的服务

在项目实施中遇到技术问题时，提供独特的分析，并提出相关建议；针对信息化建设后期的运营维护管理，提出有益的咨询建议。

1.3 监理服务准则

遵照国家规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护招标人与实施单位的合法权益。

（1）执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责；

（2）不收受实施单位的任何馈赠；

（3）不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项；

（4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等；

（5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议；

（6）坚持科学的态度和实事求是的原则；

（7）在坚持按监理合同的规定向招标人提供技术服务的同时，帮助实施单位完成所担负的建设任务。

1.4 监理的责任

（1）监理单位有责任为招标人提供项目顾问咨询意见，有义务帮助实施单位实现合同所规定的目标，公正维护各方的合法权益；

（2）在本合同期内及合同终止后，未征得招标人同意，不得泄露与本项目有关的资料；

（3）如实施单位在项目实施中不符合工程规范和质量要求，监理单位要监督实施单位停工整改或返工。如实施单位人员工作不力，可提出调换有关人员；

（4）如果实施单位违反合同规定的质量要求和完工时限，监理单位应协助招标人追究有关实施单位的责任；

（5）监理单位使用招标人提供的设备和物品属招标人所有，在监理工作完成或终止时，应将设备和剩余物品在合同规定的时间和方式移交给招标人。

（6）除集成商的实施材料外，其余材料由项目监理单位按采购人要求的份数打印并装订成册，根据档案管理标准保存归档。

1.5 监理的考核

甲方可定期对监理人员驻场情况进行考核：

（1）监理单位应派驻甲方认可的监理工程师在项目现场进行监理工作，每月现场监理人员出勤应大于22天。

（2）每月现场监理人员出勤少于20天的，甲方有权终止监理服务合同。