# 采购需求

一、技术要求

- 服务需求

1、技术方案内容要求

对武功山风景名胜区明月山、仰山景区详细规划及云谷飞瀑快速交通设施专题中的明月山景区进行技术方案编制。本次景区详细规划内容按照《风景名胜区详细规划标准》进行，规划深度达到林业主管部门审查要求。景区详细规划包括但不限于以下内容：

（1）总体规划要求分析

应分析详细规划区在风景区内的地位关系，包括风景区总体规划对详细规划区的资源保护、景观展示、用地建设、功能要求、设施配置、居民社会调控、规模与容量控制等方面的要求。

（2）现状综合分析

应根据实际需要收集基础资料，分析地形地貌、气候气象、自然灾害、动植物、生态环境、风景资源、历史文化、游览现状、建筑、道路交通、基础工程设施、居民社会等现状情况。

（3）规划总则与功能布局

规划总则包括：规划重点与难点、划对策、划性质、规划性质等内容。

功能布局包括：功能分区规划结构、项目布局、用地布局等内容。

（4）景观保护与利用规划

包括景观保护和景观利用两部分工作。

景观保护规划包括：分级保护、分类保护、环境容量控制等内容。

景观利用规划包括：景观资源评价、景观环境整治提升、观景点建设、景点利用、游览线路、游程等内容。

（5）旅游服务设施规划

应依据总体规划确定的各级旅游服务基地进行分类设置，包括旅游服务设施的类型、级别、功能、级别等内容。

（6）游览交通规划

主要针对车行路以外的游览交通道路和设施进行控制，包括预测交通流量、确定交通方式、交通转换节点、交通网络、交通设施、交通管理等内容。

（7）基础工程设施规划

包括给水工程、排水工程、电力工程、电信工程、环境卫生、综合防灾等内容。

（8）居民点建设规划

包括居民点建设用地、人口规模和调控类型、经济发展引导、居民点建设引导等内容。

（9）用地协调规划

包括用地现状、用地布局、用地适建性与兼容性、建设用地控制等内容。

（10）建筑布局规划

风景区的出入口、旅游服务设施集中区、文化设施与文化娱乐项目集中区和重要交通换乘区应进行建筑布局规划，包括场地现状、建筑布局规划总平面、技术经济招标、竖向规划、重点建筑平面功能和效果示意。

（11）规划图纸

- 现状图

- 总平面图

- 区位分析图

- 用地分析图

- 景点规划图

- 风景游游规划图

- 保护培育规划图

- 竖向规划图

- 游览交通规划图

- 基础工程规划图

- 土地利用规划图

- 重要节点方案图

2、项目团队构成要求：

整体团队不少于7人构成，项目负责人具有高级工程师，；团队包含城乡规划、风景园林、建筑、道路、给排水、电气等专业人才，配备完善，经验丰富，工作效率高。

3、服务进度要求：

中标方应在合同签订后6个月内提交江西省林业局审查。如有特殊情况，由招标方和中标方协商确定服务进度。

4、服务响应要求：

中标方应在业主提出服务要求的24小时内到达规划区提供服务，响应速度越快越好。

5、服务人员要求：

中标方需派人项目成员亲自到场提供规划相关服务。

二、商务要求

1、付款方式：第一次：合同签订之后15日内，采购人支付合同金额的30%预付款：第二次：中标人提交技术成果并交省林业局审查，审查后的成果通过专家评审，采购人支付合同金额的30%。最终项目成果完全提交且通过专家复审、省林业局出具批复意见后，采购人支付合同金额的40%。

2、成果形式：成果由规划文本、规划说明书、基础资料汇编、规划图纸，提供纸质成果10套、电子版成果1份。

3、服务期：自合同签订之日起1年（合同签订后6个月内提交江西省林业局审查工作）。

4、服务地点：采购人指定地点。

5、验收标准：获得林业主管部门的批复。