一、技术服务要求

（一）项目背景

2025年3月，国家发改委等四部委联合印发《关于推动农业水价综合改革全面收官的通知》（发改价格〔2025〕309），要求应改尽改实现耕地灌溉面积范围内改革全覆盖，问题导向全面补齐短板弱项，实事求是系统开展总结评估，同时，要结合本地实际，提出后续巩固改革成果的工作安排，保障改革期间建立起的各项机制持续运行，依托最严格水资源管理制度考核开展农业水价综合改革绩效评价。2023年3月，水利部办公厅印发《关于组织开展深化农业水价综合改革推进现代化灌区建设试点工作的通知》（办农水〔2023〕60号），要求在前期改革的基础上，充分发挥投融资作用，扎实推进现代化灌区建设，至目前，我省有国家试点3个，省级试点9个，正在全面推进。2024年2月，水利部办公厅印发《关于组织开展深化农业用水改革试点工作的通知》（办财务函〔2024〕144号），要求在农业水价综合改革的基础上，深化农业用水权改革，推行农业用水权交易，促进水资源节约集约利用，经两年申报，我省有一市一县列入国家试点。2025年省水利厅等四部门联合印发了《关于巩固深化农业水价综合改革成果建立健全农业节水五项制度体系的通知》（赣水农水字〔2025〕5号），强调“农业水价综合改革收官不是终点，而是全面推动农业节水增效的新起点。改革收官后，各地要持续巩固深化改革成果，持续做好农业节水增效这篇大文章”。

为全面落实国家文件要求，衔接我省改革推进实际，确保农业水价综合改革、农业节水增效等各项工作落地见效，现对涉及的技术工作进行系统梳理，据此提出本项目。

（二）工作内容

1.动态新增改革面积“四项机制”建立与运行的技术咨询，主要工作内容包括：为全省动态新增改革面积的“四项机制”（水价形成机制、工程管护机制、用水权保障机制、精准补贴和节水奖励机制）建立与顺畅运行提供专业技术支持，确保新增改革区域与既有改革区域有效衔接，实现改革全域覆盖。

2.全省12个深化改革推进现代化灌区建设试点技术咨询，主要工作内容包括：

（1）为全省12个深化农业水价综合改革推进现代化灌区试点提供现场技术咨询服务；

（2）围绕江西实际，着手构建一套科学完备的验收技术标准体系，为《深化改革推进现代化灌区建设试点验收技术标准》编制提供技术咨询工作，并为试点验收工作提供技术咨询服务。

3.国家级深化农业用水权改革试点技术咨询，主要工作内容包括：

（1）提供针对性技术咨询。围绕用水权确权登记、交易流转、监管考核等关键环节，结合试点实际提供方案优化建议，解答实施中的技术问题，助力试点建立规范高效的用水权管理模式；

（2）围绕农业用水监测体系完善，为《农业用水计量监测技术导则》编制提供技术咨询服务，并为江西省农业用水计量监测提供技术咨询服务。

4.江西省农业用水成本水平及用水户承受能力摸底调查及建议，主要工作内容包括：全面掌握江西省农业用水的实际成本状况及用水户对水价的实际承受程度，为科学制定农业水价提供数据支撑。

（三）主要成果

1.动态新增改革面积“四项机制”建立与运行的技术咨询县不少于10个；

2.深化改革推进现代化灌区建设试点技术咨询试点不少于12个；

3.编制《深化改革推进现代化灌区建设试点验收技术标准》1项；

4.国家级深化农业用水权改革试点技术咨询试点不少于2个；

5.编制《农业用水计量监测技术导则》1项；

6.江西省农业用水成本水平及用水户承受能力摸底调查县不少于8个。

（四）工作要求

1.项目承担单位应熟悉国家和江西省农业水价综合改革、深化农业水价综合改革推进现代化灌区试点、深化农业用水权改革试点等相关的政策要求，全面掌握江西省农业水价综合改革的农业水价、用水计量和用水管理、工程管护、资金奖补等机制建设及运行情况，具备提供相关技术支撑及相关技术方案的编制能力。

2.技术支撑服务周期至2026年12月31日止，相关的工作进度要满足国家部委、省水利厅相关工作要求，并满足年度考核要求。

3.为本项目委派固定的项目团队，包括项目负责人、技术人员不少于8人。

4.项目的现场技术核查、相关技术帮扶工作应符合中央八项规定精神要求。

（五）项目概算

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态新增改革面积“四项机制”建立与运行的技术咨询 | 为全省动态新增改革面积的“四项机制”（水价形成机制、工程管护机制、用水权保障机制、精准补贴和节水奖励机制）建立与顺畅运行提供专业技术支持，确保新增改革区域与既有改革区域有效衔接，实现改革全域覆盖。 | 25 |
| 2 | 全省12个深化改革推进现代化灌区建设试点技术咨询 | 为全省12个深化农业水价综合改革推进现代化灌区试点提供现场技术咨询服务。 | 24 |
| 3 |  | 围绕江西实际，着手构建一套科学完备的验收技术标准体系，为《深化改革推进现代化灌区建设试点验收技术标准》编制提供技术咨询工作，并为试点验收工作提供技术咨询服务。 | 33 |
| 4 | 深化农业用水权改革试点技术咨询 | 提供针对性技术咨询。围绕用水权确权登记、交易流转、监管考核等关键环节，结合试点实际提供方案优化建议，解答实施中的技术问题，助力试点建立规范高效的用水权管理模式。 | 20 |
| 5 |  | 围绕农业用水监测体系完善，为《农业用水计量监测技术导则》编制提供技术咨询服务，并为江西省农业用水计量监测提供技术咨询服务。 | 36 |
| 6 | 江西省农业用水成本水平及用水户承受能力摸底调查 | 全面掌握江西省农业用水的实际成本状况及用水户对水价的实际承受程度，为科学制定农业水价提供数据支撑。 | 47 |

注：以上服务条款必须满足响应，否则作无效投标。