第五章  采购需求

## 一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 鹰潭市人民医院信江新院及市精神病院造价咨询审核机构项目 （第二次） |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 合同签订生效之日起，招标人提交工程结算审核资料齐全后30天内完成建模成果返稿，40天内完成审核初稿，后期根据采购人项目进展情况或采购人要求适时返场服务。合同约定的内容应在工程审核过程中同步进行，在工程审计报告完成后10天内提交总体审计报告。 |
| 服务地点 |  | 鹰潭市审计局 |
| 备注 |  |  |

## 二、采购要求

一、技术要求

1、项目概况

项目名称：鹰潭市人民医院信江新院及市精神病院造价咨询审核机构项目（第二次）

项目地点：鹰潭市审计局

项目规模：鹰潭市人民医院信江新院及市精神病院造价咨询审核

2、服务范围

审计内容包括但不限于：对建设程序执行情况、招标投标情况、合同管理情况、勘察设计情况、施工管理情况、资金支付与结算情况、投资绩效目标完成情况等进行审查评价。

★3、服务要求

3.1 审计报告客观公正，内容真实、完整、准确，格式符合采购人要求；

3.2 审计程序合法、合规；

3.3 工作底稿完整准确，取证单规范及时，并经相关专业审计人员签字确认；审计发现问题全面真实、定性准确、证据充分，审计建议恰当，对法律法规引用适当；

3.4 对审计工作实施中遇到的重大问题、重大事项和重要情况应及时向采购人报告；

3.5 建立健全对审计报告的内部复核机制；

3.6 成果编制的时间应能满足采购人的要求；

3.7 对完成的所有成果进行编制整理，并提供全部审计成果的电子版；

3.8 对因严重过失或故意提供不实或内容虚假的审计报告承担相应法律责任；

3.9 中标人及审计人员严守保密义务，不得对外透露审计过程及结果；审计人员完成项目时纸质版资料及电子版资料全部移交采购人，不得留有备份资料。

3.10 中标人须提供审计报告初稿及电子版1份，审计报告定稿数量须按招标人要求数量提供。

4、审计服务人员要求：

4.1 因本项目具有工期紧张、任务量大、质量标准严苛的特点，为保障项目实施质效，投标人拟派项目团队全体人员须于初稿出具前全程驻场服务；项目负责人及团队各成员应坚守现场全职办公，未经采购人书面批准不得擅自更换，确因特殊情况需更换人员的，投标人须提前 15 个工作日提交书面申请，并附新派人员资质证明文件，且新派人员资质等级不得低于原派驻人员，经招标人同意后更换；针对采购人提出的各类疑问及修改需求，拟派驻场人员须在接收需求后按照要求响应并提交符合要求的返稿；驻场团队应建立周度汇报机制，每周向采购人开展审核结果专项汇报，并同步提交书面汇报材料。

4.2 现场审计结束后，项目团队根据采购人项目进展情况或采购人要求适时返场服务。

4.3 按照项目进度需求，拟派人员应服从采购人的工作安排，中标人应根据采购人需要，适当增加人员。

4.4 人员配置（以下为最低配置要求）

拟派团队人员要求：项目组至少配备 2 位人员（含项目负责人 1 人），因服务过程中需要查看现场等，所有人员年龄要求须不超过 65 周岁。

4.5 若招标人在对中标人监督管理过程中发现，中标人派驻的人员无法完成该项目的审核，或者审核效果达不到招标人的要求，招标人有权要求更换拟派驻的人员参与项目的审核，或者增加审核人员，直至满意为止。

5、在岗时间要求

应驻场的项目项目负责人每月在岗时间不得少于22个工作日，项目团队其他成员每月在岗时间不得少于20个工作日。

对于未达到在岗时间要求的人员，实行累计警告管理，警告上限为3次；累计达到警告上限的，将按规定启动人员更换流程。

第5点评审依据：供应商需提供满足以上要求的承诺函，未提供上述材料的，视为不满足本项条款要求（格式自拟）。

6、应急响应到场要求

服务团队需保持通讯畅通，在接到采购人通知后，须在0.5小时内完成响应，并在2小时内抵达指定现场开展相关工作。

第6点评审依据：供应商需提供满足以上要求的承诺函，未提供上述材料的，视为不满足本项条款要求（格式自拟）。

★三、商务条件

1、服务期：合同签订生效之日起，招标人提交工程结算审核资料齐全后30天内完成建模成果返稿，40天内完成审核初稿，后期根据采购人项目进展情况或采购人要求适时返场服务。合同约定的内容应在工程审核过程中同步进行，在工程审计报告完成后10天内提交总体审计报告。

2、审核费用：本项目中标金额只作为估算，实际服务费用按下列标准采用差额定率累进法计算计取，

付费标准：按工程决(结)算核减金额的相应比例分档累进计费支付审计费用，费用据实结算，最终结算金额不得超过采购预算金额。

付费标准详见附表：

建设工程项目协审付费标准表

计费基数	计费金额

核减金额 50万元以内部分	按 4%计费

核减金额 50万元—100万元部分	按 3.5%计费

核减金额 100万元—250万元部分	按 3.3%计费

核减金额 250万元—500万元部分	按 3.0%计费

核减金额 500万元—1000万元部分	按 2.7%计费

核减金额在 1000万元以上部分	按 2.5%计费

3、付款方式：中标人提供完整的审计报告且采购人审定后支付给中标人。中标人在采购人支付审计费用时提供等额的发票。

4、采购合同的签订：在中标通知书发出之日起30个日历日内与招标人签订采购合同，逾期按自动放弃中标资格处理。

5、项目成果要求：工程造价咨询成果文件应符合：《建设工程工程量清单计价规范》、《江西省建设工程计价办法》、《江西省建设工程定额》、《建设工程造价咨询成果文件质量标准》等国家及地方、行业等相关法律法规的要求。对所委托的审计项目应保证审计质量，如因工作失职、或有意出具含有虚假、高估冒算、带有偏见、误导性审计报告，造成经济损失的，应承担相应赔偿责任，退回该项目的协审费用，追究相关机构和人员责任。甲方对委托的审计项目进行抽审复核，如发现应审减未审的，甲方按发现金额的4%扣减其协审费用。如总体复核率超过 5%（含 5%）的，不予支付扣减审计费用，并给予严重警告，移送相关部门处理。同时，中标人须提交纸质审核过程稿2份、审核成果文件7份。

6、廉洁要求：造价咨询人员吃、拿、卡、要，和工程承包商串通，损害招标人利益的，一经发现招标人可以解除本合同，并扣除应付造价咨询费，由此造成的一切损失由中标方承担，并同时承担连带赔偿责任和相应的法律责任。

7、退出机制：当中标人出现以下情况时，招标人通知中标人退场，并不支付任何审核（计）费用（已支付的追回），并移送相关职能部门处理。

7.1 在工程审计过程中，招标人收到举报材料，经核实中标人的投标文件存在弄虚作假行为；

7.2 将审计任务转包或者违法分包的；

7.3 擅自更换项目负责人和结算审计人员；

7.4 发现问题隐匿不报、不服从招标人管理及其它影响审计质量的行为；

7.5 以分公司名义从事审计业务、出具工程造价成果文件；

7.6 违反廉洁纪律，经查实中标人违反回避机制、在服务过程中利用执业便利等。

8、为采购项目提供过预算编制、预算审核、结算编制、结算审核等参建、管理单位及其他与本项目有利害关系的第三方单位及其人员不得参与本项目投标。（评审依据：提供承诺函、格式自拟）；

9、本项目投标报价不作评审因素，采用固定报价50万元作为招标控制价。本项目为竞争性蹉商方式，投标人在所有投标报价环节中（第一次报价和第二报价）的投标报价均填写招标控制价（50万元）计0分视为响应，否则按无效投标处理。