第三章 采购项目需求

## 一、采购项目需求一览表

| 采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 产地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赣购2026F000213243 | 南昌航空大学上海路校区25栋学生宿舍建设监理服务采购项目 | 1 | 项 | 国内 |
| 服务时间 | 包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及工程缺陷责任期全过程监理。 |  |  |  |
| 服务地点 | 南昌航空大学上海路校区（南昌市青山湖区上海路173号） |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

## 二、服务内容及要求

1、服务内容：南昌航空大学上海路校区25栋学生宿舍建设项目全过程监理服务。

2、工程监理招标范围：本工程施工图纸范围内的所有内容，包括但不限于上海路校区25栋学生宿舍项目土建工程、强弱电工程、给排水工程、暖通工程、消防工程、室内装修及局部室外装修、绿化景观工程（含海绵工程）、市政工程、智能化、装配式建筑、设备安装（含电梯）以及热水、电力等与项目相关的配套工程等。同时包含施工过程中的设计变更、现场签证的监理审核，以及工程竣工结算、审计的配合工作。

3、项目简介：

本项目位于江西省南昌市青山湖区上海路173号南昌航空大学上海路校区内，建安费约7600万元，地上十层，地下一层建筑。其主要建设内容为：新建25栋学生宿舍，总建筑面积21954.92平方米，其中地上建筑面积18383.92平方米，地下建筑面积3571.00平方米；配套建设管网、绿化、道路等室外工程。用地性质为高等院校用地，装配率不低于40%，项目施工工期暂定为14个月。

4、拟派项目团队配备应满足下列最低要求（请按本项目要求配置人员，并满足相关要求，否则按无效响应处理）：

| 职位 | 施工准备阶段 | 基础阶段 | 主体及附属施工、安装和装修阶段 | 缺陷责任期 | 执业资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总监理工程师 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业） |
| 总监代表 | 1人 | 1人 | 1人 |  | 国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业） |
| 省级及以上土建专业监理工程师 | 1人 | 1人 | 1人 |  | / |
| 省级及以上安全专业监理工程师 | 1人 | 1人 | 1人 |  | / |
| 省级及以上安装专业监理工程师 |  | 1人 | 1人 |  | / |
| 监理员 | 2人 | 3人 | 4人 | 1人 | / |

4.1项目监理班子人员均应为本企业职工，须提供响应供应商拟派人员的国家或省级注册监理执业证书（或培训考核合格证书）扫描件（监理员提供岗位证书扫描件(或职业培训合格证)扫描件）、提供江西住建云注册人员/备案人员查询截图，证书注册所在单位名称应与供应商名称一致；同时提供供应商为拟派人员缴纳的磋商截止时间前6个月内任意1个月的社保缴费证明加盖供应商公章，未按要求提供的，视为无效响应。

4.2除总监理工程师外，其余所有拟派成交供应商员均须为项目常驻在岗人员，不得在外兼职。响应文件中须附上述人员上岗承诺并加盖供应商公章，未按要求提供的，视为无效响应。

4.3监理机构人员配置不得低于上述团队配备标准。采购人有权根据工程进展情况和实际需要，书面要求成交供应商增加相应专业成交供应商员，成交供应商应在收到通知后7日内予以增加，增加人员的费用已包含在签约酬金中，采购人不再额外支付。响应文件中提供承诺函加盖供应商公章，未按要求提供的，视为无效响应。

注：以上所有服务内容及要求为实质性要求，须全部满足或优于，否则按无效响应文件处理。