## 一、技术要求

## （一）技术规格（工程需求）

1、采购标的及采购标的所属行业

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 采购标的所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西省女子强制隔离戒毒所2026年外窗更换及屋顶维修项目 | 1 | 项 | 建筑业 |

2、工程要求

2.1项目要求及内容：具体工程量详见工程量清单、图纸及采购需求。注：图纸和工程量清单中产品型号规格不存在指向性，仅作参考，供应商可提供不低于同等技术标准的产品进行替代。

2.2 承包范围：

2.2.1主要内容包括：本项目图纸及工程量清单的全部工程内容，详见图纸和工程量清单。

2.2.2现场安装调试、成品保护、现场协调、检测、办理通过相关主管部门验收手续并取证、因质量问题引起的维修和更换等。

2.2.3采购人有权对区段施工工期进行适当调整。当采购人要求成交供应商加快进度时，成交供应商应无条件配合，不得要求采购人支付赶工费或其他费用；当采购人要求成交供应商暂缓施工进度或停工时，成交供应商应及时调整人员、物料、机械配备，且不得以此为由向采购人索赔窝工、怠工或其他任何损失。

2.3承包方式:固定总价，以确定的技术方案及施工图纸、报价清单内容为准，施工过程中经采购人认可的设计变更、工程签证或新增项目结算。固定总价包括但不限于成交供应商为完成本工程而发生的所有人工费、材料/设备费、机械费、管理费、利润、风险、规费、税金、保险费、安全文明施工费、临时设施费、材料运输费、材料搬运费（含二次搬运费）、赶工措施费、施工操作平台搭设费、施工垃圾清理费、甲供材料搬运费、甲供材料保管费、材料检测费、工程试验费、安装调试费、试运行费、自行解决食宿费、竣工验收费、成品保护费、垂直运输费、吊装费、施工措施费、赶工措施费、人员加班工资等费用及为赶工而增加的额外费用、建筑工地扬尘治理费及雾炮机、二次深化设计、喷淋系统等各类专业设备和运行所需的费用；政府要求的市容市貌、环保等费用；场地周边砖砌围墙等费用。施工水电费、技术措施费、停水、停电不能施工造成的费用增加和工期延误、组织措施费等和完成本工程不可或缺的所有工作及责任的一切费用。

2.4其他主要要求：

2.4.1项目施工时需根据采购人要求进行分段施工，服从采购人管理要求。成交供应商采购的主要材料，必须提供出厂合格证书及试验资料原件给采购人、监理（如有）查验，否则，采购人有权制止使用并追究供应商的违约责任。

2.4.2在项目施工过程中，项目负责人每天须在工地现场，如有特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请，获采购人同意后方可；

2.4.3工期每逾期一天，成交供应商须向采购人缴纳合同总价的1%的违约金，以此类推，该违约金采购人有权从成交供应商的合同款中扣除。如果成交供应商逾期20天仍不能完工，采购人有权扣除履约保证金并单方终止合同，已发生的工作量不予认定。

2.4.4供应商施工时不得破坏采购人原有设施，确需在原有设施上进行施工的，应妥善处理，并恢复原貌，费用由供应商承担，不得暴力施工。

## （二）工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据竞争性磋商文件、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与竞争性磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是响应报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。

2. 响应报价编制说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 工程量清单中标价的单价或总报价中应包含完成本项目所需的人工费、材料费、机械设备费、措施费、规费、管理费、风险费、利润、税金等一切可能缴纳的其他政策性费用。

2.3 本项目报价采用工程量清单计价方式。供应商应根据采购人提供的工程量清单表（工程量清单表的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中的项目名称、内容描述、计量单位和工程数量均不允许修改，否则按无效响应处理）计算工程项目综合单价和合价。供应商没有填写综合单价和合价的项目将被认为此项费用已包含在工程量清单其它项目的综合单价和合价中。工程量清单所列的子目和工程量同采购人所发的施工图纸不一致时，一律以工程量清单为准，但施工必须按照施工图施工。

（三）工程量清单表