## 采购要求

### （一）服务内容及范围

本项目为包工包料、包设备、包人工、包管理、包安全、包税费的全包干服务，服务内容覆盖月湖区指定范围内园林绿化养护全流程及配套保障工作，包含日常固定服务及临时性、突发性工作，具体如下：

1.草坪养护：81885.79㎡草坪二级养护，含绿化带内清扫垃圾等保洁服务，确保草坪生长良好、无裸露、无杂草、无垃圾；

2.行道树养护：11989株行道树养护（一级养护），含修剪、施肥、浇水、病虫害防治、涂白、支撑加固等；

3.花箱种花：50座花箱的季节性花卉种植、更换及养护，保证花箱常年有花、景观效果良好；

4.设施配合管理：配合采购人更换损坏花箱、张贴/更新绿化宣传标识，每日巡查绿化设施完好情况并及时上报；

5.应急及临时工作：响应重大活动、高温/干旱/台风等特殊时段的作业要求，配合城市创建、迎检整治等临时性工作，处置突发绿化环境问题。

6.绿化垃圾清理与清运：服务范围内的零星树枝、树叶、杂草等所有绿化养护产生的垃圾，由中标人负责每日清理、集中堆放并合法合规清运处置，做到“日产日清”，不得随意倾倒或焚烧。

7.危死树处置： 服务范围内出现枯死树、病死树及经采购人认定的存在安全隐患的树木，由中标人免费负责砍伐、树根处理及清运，并按照采购人要求的品种和规格免费补种同规格苗木，确保补植后成活。对于服务范围外，因采购人要求进行的树木补种，所需苗木费用由双方另行协商结算，具体价格以市场价或财政评审价为准。

（二）服务要求

1. 人员配置及管理要求

1.1 人员基本配置

配置总数：不少于15人（含项目负责人1名、巡查人员1名、保洁和绿化养护人员不少于13人）；

人员要求：身体健康，无犯罪记录。

作业要求：主城区点位每日7：00开始作业，全天作业时长不少于8小时，18：00前完成当日所有养护工作。

1.2 员工劳动保障

中标单位必须与员工签订书面劳动合同；

中标单位必须为拟派服务人员按不低于当年鹰潭市最低工资标准发放“基本工资”、不低于鹰潭市最低标准缴纳相关保险（必须包含养老保险、医疗保险（含大病医疗、生育保险）、失业保险、工伤保险）、发放年节福利、防暑降温费等；

中标单位必须为所有服务人员购买保额不低于100万元/人的人身意外伤害保险。

1.3 人员管理要求

统一着装：作业人员全程穿着统一环卫工作服+安全马甲，佩戴工牌上岗，着装整洁、标识清晰；

安全培训：每月组织不少于1次法律法规、业务技能、安全知识培训，留存培训记录（签到表、课件、照片）；

纪律要求：无擅自离岗、早退、旷工现象，文明作业，不与市民发生争执；中标人对作业人员的职务行为负责，因违规作业引发的问题由中标人全权承担

2. 设备配置及运维要求

2.1 主要作业设备

洒水车：不少于1辆，用于绿化浇灌及应急用水；

打草机：不少于3台；

绿篱机：不少于3台；

高枝剪/平剪：不少于3套。

2.2 其他作业设备

中标人按需配置绿化养护辅助设备（如手剪、手锯、梯子等），确保设备完好率100%，满足日常作业及应急需求。

2.3 运维及保险

中标人负责车辆及设备日常保养、维修，确保无故障停机不超过24小时；

全部作业设备仅用于本项目绿化养护作业，不得挪作他用。

3. 耗材使用及配置要求

所有耗材需符合国家环保标准，足额供应、按需领用，建立耗材领用台账，具体配置如下：

| 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- |
| 水费 | 含绿化浇灌、打药等全部用水 |
| 肥料 | 复合肥、有机肥等，符合相关标准 |
| 药剂 | 杀虫剂、杀菌剂、除草剂等，符合国家环保及安全标准 |
| 涂白剂 | 每年11-12月行道树涂白使用 |
| 草籽 | 草坪补播使用 |
| 时令花卉 | 花箱用花，每年至少更换4次 |
| 辅助工具 | 手剪、手锯、手套、口罩等 |
| 服装/安全马甲 | 统一款式、带反光标识，含工作服+安全马甲 |

（三）草坪养护作业标准

修剪：生长期每月修剪1-2次，草坪高度控制在6-8cm，修剪平整、无漏剪；

除草：无杂草，杂草率不超过5%，重点区域（广场、主次干道）杂草率不超过3%；

浇水：干旱季节及时浇水，无因干旱造成的枯黄、死亡现象；

施肥：每年施肥不少于2次（春、秋各1次），确保草坪生长健壮；

病虫害防治：预防为主，综合防治，无大面积病虫害发生；

保洁：每日清理绿化带内垃圾、落叶、杂物，做到“日产日清”；

补植：对因生长不良、人为踩踏造成的斑秃及时补植，补植后15天内恢复景观。

（四）行道树养护作业标准

修剪：每年修剪不少于1次（冬季整形修剪），及时清除枯枝、病枝、下垂枝、交叉枝；行道树下缘线保持整齐，不影响行人与车辆通行；

浇水：干旱季节及时浇灌，确保树木正常生长，无因缺水造成的萎蔫、落叶；

施肥：每年施肥不少于1次（秋冬季），采用穴施或沟施，施后覆土浇水；

病虫害防治：根据病虫害发生规律及时防治，枝叶受害率控制在8%以下，树干受害率控制在3%以下；

涂白：每年11-12月对行道树进行涂白，涂白高度1.2m，整齐统一；

支撑加固：对倾斜、新补植的行道树及时支撑加固，台风季节前全面检查加固；

树穴管理：树穴无杂草、无垃圾、无板结，保持整洁；

补植：对死亡、严重受损的行道树，一周内按同规格、同品种补植到位。

（五）花箱种花作业标准

花卉更换：每年更换不少于4次（建议：春季3-4月、夏季5-6月、秋季9-10月、冬季12-1月），确保花箱常年有花；

花卉品种：选择适应性强、花期长、色彩鲜艳的品种（如一串红、矮牵牛、孔雀草、三色堇、角堇等），每个季节至少2个品种搭配；

种植要求：密度适宜、不露土，花色搭配协调，种植后立即浇水；

养护管理：定期浇水、施肥、修剪残花、清除杂草、补植枯死植株；

景观效果：花箱整体美观、整洁，无枯枝残花，花箱箱体完好、无破损。

（六）应急保障要求

应急队伍：组建不少于5人的专项应急队伍，人员为项目固定作业人员，熟悉绿化养护作业流程，保持24小时通讯畅通；

响应时效：接到采购人应急通知（台风抢险、突发污染、重大活动等）后，30分钟内安排人员、设备到达现场开展作业；

应急物资：储备充足的应急工具、支撑材料、药剂、防护用品等物资，确保应急作业需求；

台风应急：台风来临前进行全面加固排查，台风后24小时内完成倒伏树木扶正、断枝清理。

（七）设施维护及配合要求

绿化设施巡查：每日对养护范围内的花箱、树穴盖板、护树设施等进行完好性巡查，发现破损、倾倒、丢失等问题，24小时内书面上报采购人，并做好巡查记录；

设施维修更换：按采购人要求配合维修/更换损坏设施（新设施由采购人提供），更换后即时清理现场；

宣传标识管理：按采购人要求张贴、更新绿化宣传标识，确保标识平整、无破损。

（八）日常管理要求

台账管理：建立完善的作业台账，包含人员考勤记录、日常巡查日志、养护作业记录、问题整改记录等，做到账实相符；

资料报送：每日向采购人提交工作照片（含作业前后对比），每周提交养护周报，每月提交养护月报，照片及资料要真实、完整；

问题整改：对采购人检查/考核发现的问题，1小时内整改到位，并及时反馈整改结果；

服从调度：严格服从采购人的管理、调度及监督，配合城市创建、迎检整治等临时性工作，无拒绝、推诿现象。采购人可根据实际需求适度调整服务范围，中标人需积极配合。因服务范围实质性扩大或缩减，导致服务成本发生重大变化的，双方应签订补充协议，对增减的工作量及费用进行协商确认。

（九）考核处罚细则

为加强对第三方公司园林绿化养护作业的监督管理，确保月湖区范围内园林绿化养护质量，根据国家和省市相关法律、法规、规章、规范及标准，结合本项目实际情况，制定本办法。

（1）检查考评主体

区城市管理局作为检查考评的牵头单位，组织第三方作业检查考评工作。

（2）检查考评对象

从事月湖区环境卫生作业的第三方公司。

（3）检查考评项目

按与第三方公司协议规定的园林绿化养护作业项目进行检查考评，考评项目包括：绿化养护质量、修剪树枝、花箱养护、死树病树砍伐、补植、卫生保洁、人员到岗情况、设备配置、安全生产、问题整改情况等。

（4）检查考评原则

严格按照相关的法律法规、标准规范，遵循“公平、公正、公开”的原则，对全区园林绿化养护作业实施考评。考评工作强调日常检查，注重作业过程的控制，反映作业管理的整体水平和区园林绿化的管理状况。

1 三

（5）检查考评形式：

考评采取“日检查、月考核、季评价、年汇总”的形式，对园林绿化养护作业进行检查考评：

日检查：每日对各检查项目抽样实施现场检查；

月考核：每月将日检查结果统计进行考核；

季评价：每季度综合月考核结果进行评价；

年汇总：年终对全年工作进行总评。

（6）考核计分

1.每月考核总分为100分，每月考核得分 = 100 -（日检查总扣分 / 检查天数）。

2.季度考核得分 = 前三个月考核得分之和 ÷ 3。

3.扣分标准按本办法附件《考核评分标准表》执行

（7）实施检查

现场检查人员不少于2人。对检查项目采取现场观察作业情况方式进行检查，检查时填写《检查考核记录表》,对存在的问题进行说明、拍照或摄像。

（8）考评结果运用

区城管局根据每日检查情况，对第三方考核扣款直至解除合同。

采购人应于次月10日前将上月考核得分及扣分明细书面通知中标人。中标人如有异议，应在2个工作日内书面提出，双方协商解决；协商不成的，以采购人考核记录为准，采购人有权在支付当月服务费时直接扣除相应款项，每分扣款50元。计算公式：当月应付服务费 = 月服务费 - (当月日检查总扣分 × 50元)。

每合同年内，乙方季考评得分低于60分，甲方不予支付该季服务费；乙方季考评得分第二次低于60分，甲方有权单方面解除合同。

附件：考核办法

| 考评大类 | 考评项目 | 作业要求 | 考评标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、绿化养护 | 草坪养护 | 草坪修剪平整，高度≤12cm，无杂草、无秃斑、无黄斑 | 杂草明显、秃斑、黄斑每处扣1分；高度超标每处扣1分 |
|  | 绿篱色块养护 | 无缺株、断行，边线流畅，无病虫叶、无杂草 | 缺株、断行每处扣1分；病虫叶、杂草每处扣1分 |
|  | 造型灌木养护 | 无死亡、缺失，无病虫叶，无徒长枝，造型美观 | 死亡、缺失每株扣1分；病虫叶、徒长枝每处扣1分 |
|  | 树木养护 | 无枯枝、残枝，无倾斜倒伏，长势旺盛 | 枯枝、残枝每处扣1分；倾斜倒伏每株扣1分 |
|  | 修剪树枝 | 按要求及时修剪，修剪规范，修剪后枝条当天清运 | 未及时修剪每处扣1分；枝条未当天清运每处扣1分 |
|  | 花箱养护 | 花箱整洁、无破损，花卉鲜活、无枯死缺株 | 花箱脏污、破损每处扣1分；花卉枯死缺株每处扣1分 |
|  | 死树病树砍伐 | 死树、病树、隐患树发现后3日内砍伐清运 | 未在规定时间内砍伐清运，每株扣1分 |
|  | 补植 | 砍伐后7日内补植同品种同规格苗木，确保成活 | 未按时补植每株扣1分；补植后成活率低于95%每株扣1分 |
|  | 施肥 | 每年不少于2次，不得出现缺肥或肥害 | 未按时施肥每次扣1分；肥害每处扣1分 |
|  | 病虫害防治 | 预防为主，综合防治，无连片病虫害 | 单株病虫害每株扣1分；连片病虫害每处扣1分 |
|  | 浇水 | 夏季每天浇水1次（雨水天除外），确保不缺水枯萎 | 夏季未浇水每天扣1分；植被缺水枯萎每处扣1分 |
|  | 除草 | 树穴、绿化带无明显杂草 | 杂草明显每处扣1分 |
| 二、卫生保洁 | 垃圾清理 | 日产日清，绿地内无垃圾连片 | 垃圾未清理每处扣1分 |
| 三、人员管理 | 人员到岗 | 按要求配置足够人员，按时到岗 | 关键岗位（项目负责人、巡查员）缺岗每人次扣2分；养护工缺岗每人次扣1分 |
|  | 保险保障 | 为所有人员缴纳社保、购买意外险 | 未缴纳社保每人次扣1分；未购买意外险每人次扣1分 |
|  | 劳动保障 | 发放防暑降温费、年节福利 | 未按规定发放每人次扣1分 |
|  | 规范着装 | 统一穿着安全马甲上岗 | 未按规定着装每人次扣1分 |
| 四、设备管理 | 设备配置 | 按要求配备洒水车、货车、油锯、割草机等设备 | 设备数量不足每项扣1分；设备损坏未及时维修每台扣1分 |
|  | 设备使用 | 设备正常投入使用 | 设备闲置未使用每项扣1分 |
| 五、安全生产 | 安全作业 | 设置安全警示标志，规范操作 | 未设置安全警示每处扣1分；违规操作每次扣1分 |
|  | 安全事故 | 无人员伤亡事故 | 发生轻伤事故每次扣5分；发生重伤或死亡事故扣10分并解除合同 |
| 六、应急保障 | 应急响应 | 组建应急队伍，保持24小时通讯畅通 | 应急队伍未达标扣1分；通讯不畅每次扣1分 |
|  | 突发事件处理 | 接到通知后30分钟内到达现场处理 | 未按时到达每次扣1分；处理不到位每次扣1分 |
|  | 重大活动保障 | 重大活动期间按要求完成保障任务 | 保障不到位每次扣5分；造成重大影响的扣10分 |
| 七、综合管理 | 服从调度 | 服从采购人管理调度 | 不服从管理每次扣3分 |
|  | 整改落实 | 对考核发现问题按时整改到位 | 未按时整改每处扣1分；整改不到位每处扣2分 |
|  | 服务范围调整 | 接受采购人对服务范围的适度调整 | 拒绝调整每次扣3分 |
| 八、社会评价 | 服从调度 | 不服从管理、不听从调度、不接受监督的。 | 每起扣3分。 |
|  | 配合与整改 | 服从采购人对服务范围的适度调整，无拒绝执行情况；对考核发现的问题，按要求在规定时限内整改到位。 | 1.拒绝配合服务范围调整，每次扣3分；2.考核问题未按时整改，每处扣1分；3.整改不到位且无合理解释，每处扣2分。 |
|  | 社会评价 | 被中央、省、市、区媒体正面（负面）曝光的事件。 | 每一起分别加（扣）8、6、4、2分。 |
|  |  | 被上级领导和有关部门通报表扬（批评）。 | 每起加（扣）2分。 |

(本考核办法由月湖区城市管理局负责解释)