江西省赣州市宁都县第四中学高中部教学楼建设项目监理采购需求及评分标准

一、项目基本概况

1. 项目名称：江西省宁都县第四中学高中部教学楼建设项目监理

2. 采购方式：竞争性磋商（政府采购）

3. 采购预算：__46.97万__元；最高限价：__45万_元。响应报价高于最高限价按无效响应处理。本项目报价为全费用固定包干总价，包含完成本项目施工准备、全过程施工、竣工验收备案、结算审核、2年缺陷责任保修期等全部监理服务的所有费用，采购人不另行支付任何费用。

4. 服务地点：江西省宁都县第四中学校园内

5. 服务周期：自监理合同签订之日起，覆盖施工准备阶段、全过程施工阶段、竣工验收备案阶段、结算审核阶段及2年工程缺陷责任保修阶段；项目竣工验收、资料备案完毕、质保期满且全部监理工作收尾完成后，合同自动终止。因非监理单位原因造成工期顺延的，监理服务期无偿顺延，采购人不再另行支付费用。

中标人须严格遵照赣州市住建主管部门实名制管理要求，落实全员人脸考勤、全程在岗驻场管理，不得擅自更换岗位人员。须无条件提供全部监理人员证件原件用于项目报建、施工许可证核查及主管部门检查核验；证件无法核验、人员无故缺岗、擅自离岗、擅自更换人员的，严格按照合同违约条款追责处置。

6. 项目概况：本项目总建筑面积11667.47㎡，建筑高度23.0米；地下一层建筑面积4610.99㎡（层高5.7米，含机动车停车场及设备用房），地上建筑面积7056.48㎡（1-4层，层高分别为4.5m、4.5m、5.2m、4.7m）；同步实施原有砖混结构拆除工程约2100㎡。地上功能包含体育器材室、专业教室、活动室、教师培训室、舞蹈训练室、设备用房等。项目涵盖教学楼新建、地下室建设、老旧建筑拆除等施工内容，校园施工环境特殊，需重点保障师生安全、严控施工扰民问题。具体工作内容以施工图纸、工程量清单及采购人要求为准。

7. 执行依据：严格遵照《建设工程监理规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》、赣市建字〔2021〕33号文件，以及国家、江西省、赣州市现行建筑工程、消防工程、安全文明施工、档案管理相关法律法规、规范标准及政策性文件。

二、总体采购服务要求

供应商须为本项目提供全过程、全方位、全周期工程监理服务，全面负责项目质量、安全、进度、投资、合同、文明施工、档案资料等核心管控工作。针对本项目校园施工特殊性，重点落实施工隔离、降噪、防尘、师生安全防护等专项管控措施，彻底消除校园施工安全隐患，最大限度降低施工对校园教学秩序的影响。

全程主动配合采购人、住建、消防、应急、审计、城建档案等各级主管部门开展日常检查、专项督查、分部分项验收、阶段性验收、竣工验收、消防验收、竣工档案备案、结算审计、问题整改闭环等全部工作，确保项目合规建设、顺利验收、顺利备案及结算交付。

三、分阶段监理服务内容

（一）施工准备阶段监理

1. 全面熟悉施工图纸、勘察设计文件、招投标文件、施工合同等资料，精准解读项目概况，深度分析本项目教学楼、地下室、拆除工程施工重难点、风险隐患，形成完整的项目风险分析报告及管控预案，参与图纸会审、设计交底工作，梳理问题清单并全程督促整改闭环。

2. 严格审核施工单位施工组织设计、基坑支护、临时用电、高空作业、拆除施工、防水消防、装修施工等各类专项施工方案及安全文明施工方案、总进度计划、人材机进场计划，针对不合理、不规范方案出具书面优化及整改意见，严控方案落地合规性。

3. 严格核验施工单位资质、项目管理人员及特种作业人员执业证件有效性，核查进场建筑材料、构配件、机械设备的合格证明、检测报告等资料，落实进场材料见证取样送检制度，严禁不合格人员、设备、建材进场投入使用。

4. 协助采购人完善前期手续办理，配合完成质量监督备案、安全监督备案、施工许可报批等工作，全面排查开工前现场安全隐患，确保项目合法合规开工。

（二）施工阶段监理

1. 质量管控：严格采取旁站、巡视、平行检验相结合的管控模式，对教学楼主体结构梁柱节点、地下室施工、屋面及卫生间防水、消防系统、强弱电管线、外墙保温、室内装修、拆除工程关键工序等所有隐蔽工程、关键施工环节实施全过程旁站监理。严格执行工序报验、三检制度，上道工序验收不合格严禁进入下道工序。发现质量缺陷、违规施工、偷工减料等问题，立即下发整改通知或停工指令，全程跟踪督促整改、复验闭环，确保工程质量完全达到国家合格验收标准。全程落实见证取样制度，保证检测数据真实有效。

2. 安全文明施工管控：常态化巡查施工现场临时用电、高空作业、临边防护、现场消防、机械设备运行、围挡防护等安全措施落实情况。严格落实校园封闭式硬质隔离施工，常态化管控施工扬尘、噪音污染、建筑垃圾清运。针对开学季、节假日、校园活动期间制定专项安全管控方案，落实专人值守，杜绝施工安全事故，最大限度减少施工对师生教学、生活的干扰。

3. 进度管控：定期对照施工总进度计划核查现场实际施工进度，精准分析进度滞后原因，督促施工单位优化人员、设备、材料资源配置，落实进度纠偏措施。建立完善进度核查、纠偏、报表报送机制，定期向采购人报送进度报表、进度分析报告及整改落实情况。

4. 投资及合同管控：严格把控工程设计变更、现场签证审核，现场实测实量、留存完整影像及文字资料，精准核算已完工程量，严控不合理增量、虚报工程量。规范审核工程进度款支付资料，梳理合同履约情况，及时协调解决合同履约纠纷，全程配合项目竣工结算、造价审计工作，保障投资可控、合规。

5. 资料管控：同步收集、整理、归档监理日志、旁站记录、巡检记录、验收资料、整改回复文件、会议纪要、影像资料等全部监理档案，确保资料真实、完整、规范、可追溯，完全满足江西省城建档案归档、审计及主管部门核查要求。

（三）竣工及备案阶段监理

1. 督促施工单位完成工程全部收尾工作及全面自检，逐项核查竣工资料的完整性、规范性、真实性，对缺失、不规范资料督促限期整改完善。

2. 组织开展项目预验收工作，全面排查工程实体及资料问题，列明详细整改清单、明确整改时限，全程跟踪督促施工单位整改闭环、复验合格。

3. 全程参与项目正式竣工验收，出具规范完整的监理质量评估报告，分工明确、流程规范地协助采购人完成竣工验收、城建档案验收、消防验收、竣工备案等全部手续。

（四）缺陷责任保修阶段监理（2年）

1. 建立完善保修期巡检、台账管理制度，定期开展现场巡检，重点排查屋面渗漏、墙体开裂、水电故障、消防设施破损、装修破损等各类质量缺陷，建立完整的巡检台账及问题清单。

2. 建立24小时报修响应及问题闭环机制，接到采购人或使用单位报修通知后，24小时内派员到场核查问题、界定责任主体，督促责任单位限期维修、复验闭环，保障校园设施正常使用。

3. 保修期满后，编制完整规范的保修阶段监理工作总结，完成全部工作移交，配合采购人完成项目收尾交割。

四、项目监理机构人员配置（对标评标人员配置评分，遵照赣市建字〔2021〕33号）

供应商须严格按本项目要求足额配置岗位人员，实现人证合一、证件有效、在岗履职，同步制定完善的人员考勤、在岗管理、岗位兼任（安全监理、见证取样）管理制度，贴合项目实名制管理要求。所有人员须提供注册证书、职称证书、近6个月社保缴纳彩色复印件并加盖供应商公章，证件无效、人证不一致、社保不符者不予认可。

| 序号 | 岗位 | 配置人数 | 资质职称及业绩要求 | 驻场管理要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 | 1 | 具备房屋建筑工程注册监理工程师证书、中级及以上职称，无不良执业记录；优先配备近3年具备多个房屋建筑公共建筑监理项目业绩人员，无跨项目兼职 | 全程驻场在岗，人脸考勤管理；更换总监理工程师须经采购人书面审批同意 | 提供完整证件及社保材料，严格履约 |
| 2 | 土建专业监理工程师 | 1 | 具备房建专业监理相关有效证件，中级及以上职称，具备3年以上公共建筑及钢结构监理从业经验 | 全程人脸考勤在岗，不得无故缺岗 | 负责土建、拆除、防水、装修等工程全程管控 |
| 3 | 监理员 | ≥1 | 具备房建专业监理相关有效证件，具备3年以上公共建筑监理从业经验 | 全程人脸考勤在岗，不得无故缺岗 |  |

备注：1. 安全监理、见证取样工作可由本项目在岗持证监理人员兼任，无需额外新增人员；

- 若项目建设规模发生重大调整，中标人须按江西省、赣州市住建主管部门文件要求无条件增补岗位人员，相关费用全部包含在合同包干总价内；

- 3. 所有岗位人员必须全程履约驻场，严格落实实名制考勤管理。

五、强化关键岗位人员管理

项目施工阶段至工程交工或竣工验收期间，总监理工程师、土建专业监理工程师、监理员等关键岗位人员，除死亡、丧失劳动能力、参军入伍等情形外，原则上不得变更。因上述特殊原因，确实需要变更关键岗位人员的，必须提供证明材料，经招标人、行业监督部门等核实后，符合要求的，按规定办理相关手续。

招标文件应明确：非死亡、丧失劳动能力、参军入伍等原因，中标人变更总监理工程师、土建专业监理工程师、监理员等关键岗位人员，招标人按照以下标准收取违约金：总监理工程师按项目施工合同价总金额2%的额度/人/次、且不低于15万元/人/次和不超过300万元/人/次的标准进行约定，土建专业监理工程师、监理员按不低于5万元/人/次的标准进行约定。

无论何种原因变更关键岗位人员，变更后的关键岗位人员应至少在中标单位缴纳社保6个月以上，且资质等级、业绩情况等资格条件不得低于变更前的关键岗位人员。

六、设备配置要求

中标人须自行配齐本项目监理工作所需全部设备，包含回弹仪、检测尺、精密卷尺、影像拍摄留存设备、办公设备、交通用具、安全检测工具等所有监理必备设备，确保满足现场检测、巡查、资料留存、日常办公需求，所有设备采购、使用、维护费用全部包含在投标包干总价中，采购人不另行付费。

七、监理服务质量及应急管理要求

1. 本项目工程质量验收严格执行国家、省市现行规范标准，项目竣工验收质量必须达到合格等级。

2. 监理单位须严格按照现行规范、施工图纸、设计变更、技术文件开展全过程监理工作，因监理履职不到位、管控缺失、失职渎职造成工程质量、安全不达标，须督促施工单位无条件返工整改至合格；若因此造成采购人经济损失或不良影响，中标监理单位承担相应连带赔偿责任及全部责任。

3. 中标人须编制完整的质量安全隐患整改及校园施工突发事件应急处置预案，明确突发事件响应、处置、上报、闭环流程，全面防范校园施工安全风险。

4. 人员脱岗、资料提交滞后、安全质量管控失职、违规履职、应急处置不力等违约行为，全部纳入合同违约条款，严格执行追责及经济处罚。

八、商务及履约要求

（一）企业资质要求

供应商须具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质，资质合法有效，投标时提供完整资质证书彩色复印件并加盖公章。

（二）企业业绩要求

供应商近5年内须承接过房屋建筑公共建筑监理项目，业绩需满足单项目建筑面积≥8000㎡或合同额≥2000万元。业绩认定严格执行标准：业绩时间以项目竣工验收日期为准；投标时须同步提供监理合同彩印件、四方竣工验收记录表/竣工验收备案表、建筑面积/合同额佐证材料（图纸、结算资料、验收报告等），材料不全、时间不符、规模不达标均不予认可。

（三）履约服务承诺要求

供应商须出具书面履约承诺文件并加盖公章，包含以下核心内容：

1. 人员履约承诺：承诺项目人员全程驻场、严格落实人脸考勤、不擅自更换岗位人员，全程稳定履职。

2. 应急处置承诺：严格执行编制的质量安全隐患整改及突发事件应急预案，快速处置现场问题。

3. 验收移交承诺：承诺全程无条件配合项目竣工验收、消防验收、档案备案、结算审计、保修移交等全部工作，全程保障项目顺利交付。

（四）报价要求

本项目为固定总价包干报价，报价包含人员薪酬社保、办公耗材、交通差旅费、仪器设备购置及维护、资料编制归档、2年保修期服务、税费、保险、应急处置、人员增补等完成本项目全部监理服务的所有费用，采购人不再支付任何额外费用。

（五）付款方式

1. 进度款：与施工单位工程进度款同期支付，当期合格审定工程造价 × 中标监理费率 ×80%；

2. 项目竣工验收合格且完成城建档案备案后，监理服务费支付至项目总结算价的90%；

3. 项目竣工结算审核报告出具后30个工作日内，付清剩余10%尾款；

4. 最终监理结算费用=项目竣工审定总造价 × 中标费率。

（六）履约保证金

中标人签订合同前须缴纳合同总价5%的履约保证金，项目竣工备案完成、履约无违约的，保证金无息退还。

（七）履约验收

按照国家监理规范、本采购需求、投标承诺及合同约定，分阶段开展履约考核验收，项目整体履约验收不合格的，暂缓监理费用结算，限期整改合格后方可兑付。

九、补充说明

1. 本项目不接受联合体磋商。

2. 供应商所提供的资质、证书、业绩、社保、承诺等全部投标材料，须真实有效、合法合规，存在弄虚作假的，一经查实直接作废标处理，并上报政府采购监管部门追责。

3. 本采购需求严格遵照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购法实施条例》及江西省、赣州市政府采购相关规定编制，无倾向性、排他性条款。中标供应商所有投标服务承诺、技术方案、人员配置、管理制度等内容，全部纳入正式监理合同履约条款，作为履约考核及验收的核心依据。

评分标准：

| 价格分（30分） | 价格分的计算 响应报价得分=(评标基准价／响应报价)×0.30×100 满足竞争性磋商文件要求，且最终报价（二次报价）最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。 |
| --- | --- |
| 技术分（60分） | （一）监理人员配置（22分） 1. 总监理工程师资质及业绩（10分） 具备房屋建筑工程注册监理工程师证书、中级及以上职称，无不良执业记录，且近 3 年具有3 个及以上房屋建筑公共建筑监理项目业绩，得 10 分； 具备对应注册证书及职称，近 3 年具有2 个房屋建筑公共建筑监理项目业绩，得 7.5 分； 具备对应注册证书及职称，近 3 年具有1 个房屋建筑公共建筑监理项目业绩，得 4 分； 仅具备对应注册证书及职称、无对应业绩，得 2 分。 2. 专业监理工程师（7分） 足额配备土建1名对应专业监理工程师，人证合一、证件有效，得 4 分； 专监具备3 年以上公共建筑及钢结构监理经验 + 中级及以上职称，得3 分；本项满分 7 分。 3. 监理员及配套人员（5分） 针对本项目制定人员考勤、在岗管理、岗位兼任（安全监理、见证取样）管理制度，制度完善、贴合项目实名制管理要求，得 5 分； 管理制度基本完整、可满足现场管理需求，得 3 分； 管理制度简略、针对性不足，得 1 分；未提供管理制度不得分。 评审依据：提供人员注册证书、职称证书、社保材料（开标前 6个月）彩色复印件并加盖响应供应商公章，证件无效、人证不一致不得分。 二、技术方案（38分） 1. 项目整体监理实施方案（13分） （1）项目概况解读、工程重难点及风险分析（4 分）：分析全面、精准，结合本项目教学楼 + 地下室 + 拆除工程特点，得 4 分；分析较合理，得 2.5 分；分析简略，得 1 分。 （2）监理组织架构、岗位职责、整体工作流程（5 分）：架构完整、岗位职责清晰、流程规范，贴合校园项目管理要求，得 5 分；架构及流程基本完整，得 3 分；流程不完善，得 1.5 分。 （3）针对校园施工的隔离、降噪、防尘、师生安全保障专项措施（4 分）：措施具体、可落地、可考核，得 4 分；措施基本齐全，得 2.5 分；措施简略，得 1 分。 2. 质量、安全、进度、投资管控专项方案（17分） （1）质量管控方案（5 分）：针对主体结构、防水、消防、装修、隐蔽工程等关键工序管控措施完善、旁站 / 巡检方案细化，得 5 分；措施合理，得 3 分；措施简单，得 1 分。 （2）安全文明施工管控方案（4 分）：包含临时用电、高空作业、校园隔离、节假日 / 开学季专项安全措施，内容完整，得 4 分；内容基本齐全，得 2 分；内容简略，得 1 分。 （3）进度管控方案（4 分）：进度核查、滞后纠偏、报表报送机制完善，得 4 分；机制基本完整，得 2 分；机制缺失，得 0 分。 （4）投资及合同管控方案（4 分）：变更、签证、工程量核算、进度款审核、结算配合措施完善，得 4 分；措施基本齐全，得 2 分；措施简略，得 1 分。 3. 竣工备案及保修阶段服务方案（8分） （1）竣工资料整理、预验收、正式验收、档案 / 消防备案流程（3 分）：流程完整、分工明确，得 3 分；流程基本规范，得 2 分；流程不完善，得 1 分。 （2）保修期巡检、台账管理、24 小时报修响应及问题闭环机制（3 分）：机制健全、响应及处置流程清晰，得 3 分；机制基本完整，得 2 分；机制简略，得 1 分。 （3）保修期满工作总结及移交方案（2 分）：方案完整规范，得 2 分；方案简单，得 1 分；未提供不得分。 评审依据：提供完整技术方案并加盖响应供应商公章，未提供本大项不得分。 |
| 商务分（10分） | （一）企业资质（2分） 具备房屋建筑工程监理乙级及以上资质，得 2 分；资质不符合要求不得分。 评审依据：提供企业资质证书并加盖应响应供应商公章，未提供或提供无效者不得分。 （二）企业业绩（3分） 近 5 年内承接过房屋建筑公共建筑监理项目，单项目建筑面积≥8000㎡或合同额≥2000 万元，每提供 1 个合规有效业绩得 1 分，最多得 3 分。 统一业绩认定标准（强制执行，杜绝自由裁量） - 业绩时间：以项目竣工验收日期为准； - 有效佐证材料：①项目监理合同彩印件；②四方竣工验收记录表 / 竣工验收备案表（二者其一）；③可证明项目建筑面积 / 合同额的佐证材料（图纸、结算资料、验收报告等）； - 材料不全、业绩时间不符、规模不达标，均不计分。 评审依据：提供彩印合同原件、验收证明佐证，否则不计分。 （三）履约保障及服务承诺（5分） - 人员履约承诺（1 分）：提供人员全程驻场、人脸考勤、不擅自更换岗位人员的书面承诺，得 1 分；未承诺不得分。 - 质量安全隐患整改及应急处置预案（2 分）：预案完整、包含校园施工突发事件处置流程，得 2 分；预案内容简单，得 1 分；未提供不得分。 - 验收及移交服务承诺（2 分）：承诺全程配合竣工验收、消防验收、档案备案、结算审计等工作，方案完整，得 2 分；方案简单，得 1 分；未提供不得分。 评审依据：提供履约保障及服务承诺并加盖响应供应商公章。 |