采购需求

一、采购需求表

| 名 内 容 | 称 | 2026年欠发达国有林场巩固提升项目 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1项 |
| 服务期 |  | 合同签订之日起至2026年12月全部完工 |
| 服务地点 |  | 源南分场，分2个小班 |
| 备注 |  |  |

二、采购要求

（一）服务需求

1.项目名称

- 2026年欠发达国有林场巩固提升项目

- 2.项目实施单位

- 萍乡市玉女峰林场

- 3.服务地点

- 源南分场，分2个小班

- 服务内容

新建笋材两用示范林基地200亩，含：砍杂清理、全垦培育、科学施肥、号竹等。

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砍杂清理 | 200 | 亩 |
| 2 | 竹林结构调整 | 200 | 亩 |
| 3 | 林地垦复 | 200 | 亩 |
| 4 | 施肥 | 200 | 亩 |
| 5 | 复合肥 | 30 | 吨 |
| 6 | 尿素 | 15 | 吨 |
| 7 | 号竹标识 | 200 | 亩 |

- 5.技术标准及质量要求

1.砍杂清理：全域清杂除草200亩，清除小径杂木、枯死竹、雪压竹，伐蔸高度≤10cm；适度保留珍贵、固肥阔叶树，保留树冠占比不超 30%。

2.竹林结构调整：目标每亩植竹约 180 株，平均胸径 8-9cm，全部清除 7 年以上老龄竹；母竹选留在笋期高峰前 3-5 天均衡选留健壮新竹，应选竹笋粗壮、竹箍短而紧凑、先端叶片(即辩叶)开涨、坚硬者为留养母竹。优良的笋用林母竹节间较短、竹节凸起、竹竿通直、枝叶充实、繁殖力好。

3.林地垦复：垦复时间一般在新竹抽枝展叶完成后进行，大小年毛竹林垦复年份选择在发笋成竹年。垦复可采用“两锄法”，即先试探性浅挖一锄，无鞭则再深挖一锄，有鞭处垦复深度略小于鞭的分布深度，无鞭处垦复深度30cm～35cm，重点是挖除“三头”，即老竹蔸、树蔸、石块，坡度较大的竹林地采用水平带状垦复。坡度超过25度的竹林地不纳入垦复范围，采取通节施肥方法让竹蔸自然腐烂还林。

4.科学施肥：结合垦复施N、P、K复合肥，一般竹林改造可以采取沟施，具体操作如下：施肥二次，一次是孕笋肥，在竹林芽秋季（9-10 月）施复合肥，另一次催笋肥，即在竹笋春季地下生长到萌发出土前期（2-3月）施尿素。施肥以沟施方式进行，即在林地内每隔2m沿等高线开宽 20cm深 20cm的小沟，施入肥料后随即覆土、压实，避免肥料挥发。

5.号竹标识：当年新生毛竹全部标注年号，字迹清晰耐久，便于区分竹龄。

（二）商务条件

- 1、付款方式：甲方于合同生效后按项目合同总价款的 30% 支付预付款，后续按工程进度拨付进度款，预付款与进度款累计支付至合同总价款 80% 后不再支付进度款，待项目经上级单位验收合格后，甲方一次性付清剩余全部合同款项。

2、投标报价：

（1）报价包含完成本项目全部服务的一切费用，招标人不再另行支付任何费用。

（2）供应商自行编制响应报价，响应报价总价不能超过本项目的最高限价（预算价），否则按无效响应处理。

4、质量标准：符合国家及地方林业工程相关法律法规、政策和技术规范标准。

5、验收：

（1）提交资料：施工台账、前后对比影像、肥料质检材料、各工序验收单、竣工汇总资料；

（2）硬性指标：完成 200 亩合格示范林，各工序抽样合格率不低于 95%，竹林结构符合标准；

（3）处置规则：出具质量合格的竣工报告；轻微缺陷限期整改；大面积不达标不予验收。

6、其他要求：

（1）成交供应商应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，在施工中应加强安全生产，落实防火、防洪、防虫等自然灾害的巡查及处理措施，如若在施工中发生任何安全事故均由供应商自行承担，采购人概不负责，成交供应商在施工中负责处理纠纷问题，甲方协助。

（2）成交供应商应加强现场的安全管理，对人员进行安全教育和技术培训，确保施工安全

7、违约责任：若成交供应商未按合同约定完成本项目服务或违反安全、环保等相关规定，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给采购人造成的损失

8、采购人不组织踏勘现场：供应商应自行安排时间进行实地考察。供应商踏勘现场的费用自理，为响应报价取得依据。一旦成交，不得以不了解现场情况为理由而提出额外费用，采购人将不予考虑。在现场考察过程中，供应商如果发生人身伤亡、财务或其它损失，不论何种原因造成，均由供应商自负。

9、配套管理要求

（1）全程配合林业、财政、审计、乡村振兴部门监督核查；

（2）竣工后 1 年内，因施工不当造成竹林生长不达标的，中标方无偿整改。

备注：以上服务需求及商务要求为基本技术要求必须全部响应（即满足或优于商务要求），否则其响应无效。