# 采购需求

（一）服务需求

# 1、服务项目概况

新干县城东片区城市排水防涝功能提升改造项目主要建设内容为改造雨污水管网总长约27.3公里；同步实施道路破复、土方开挖、检查井建设等配套工程。项目总投资约6826.00万元，建设地点为吉安市新干县城区前家路、新樾城、琴湘路、城东大道、康乐路、孙家路等地。建设工期为12个月。

# 2、服务范围

# 本次采购服务涵盖“初步设计、施工图设计（含施工图预算）、工程量清单编制、投标限价编制”全过程技术服务，具体内容及标准如下，所有服务成果需符合国家及行业现行规范标准。

3、服务要求

本次采购服务涵盖“初步设计、施工图设计（含施工图预算）、工程量清单编制、投标限价编制”全过程技术服务。具体事项如下：

（1）初步设计服务：依据批复的可研报告，开展管线系统初步设计、配套工程初步设计、相关专项初步设计及投资概算编制，深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）及指导施工图设计要求，并协助通过住建部门审查。

（2）施工图设计（含施工图预算）服务：深化管线详细设计、配套设施设计，配合图纸审查修改，依据《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024等相关规范编制施工图预算，确保图纸无错漏碰缺、预算数据准确。

（3）工程量清单及投标限价编制服务：依据审查通过的施工图及《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024等计价规范，编制分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单及清单说明，计算分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费及税金形成总限价并协助通过财政部门或第三方机构审核。

注：①本项目不组织集中现场勘察，各潜在供应商如认为有需要，可自行勘察现场，采购单位不作任何接待。

②以上服务需求必须完全响应，任意一项不满足投标无效。

（二）商务要求

1、服务地点：采购人指定地点。

2、服务期限：合同签订之日起60个日历天。

3、付款方式：

（1）初步设计通过审查后15个工作日内，支付至合同金额的40%；

（2）施工图取得审查合格书后15个工作日内，支付至合同金额的90%；

（3）工程量清单及投标限价通过财政审核备案后15个工作日内，支付至合同金额的95%；

（4）工程完成竣工验收后，支付剩余5%。

4、报价方式：报价包括投标人按本合同规定向采购人服务合同项目的一切费用，包括本项目相关服务所需的设备、人员、培训、评审、技术支持、税费等一切相关费用。

5、人员配置要求：

5.1 投标人应当具有与本工程规模及委托内容相适应的全过程咨询服务能力，须满足以下团队配置要求：至少配备1名项目负责人、1名设计负责人、1名造价负责人及其他4名专业技术人员，团队总人数不少于7人。【投标文件中需提供项目组团队人员清单和投标人为其缴纳的开标前近6个月中任意一个月（不含开标当月）的社保证明材料】

5.2 本次招标要求投标人拟投入本项目主要负责人的资格条件：

（1）项目负责人：具备给排水专业高级及以上职称；

（2）设计负责人：具备给排水专业中级及以上职称；

（3）造价负责人：具备工程经济或工程造价类专业中级及以上职称证。

- 6、服务周期要求

| 服务阶段 | 周期要求 |
| --- | --- |
| 初步设计 | 可研批复后20个日历天内完成编制工作，并协助通过初步设计审查。 |
| 施工图设计 | 初步设计审查通过后20个日历天内完成编制工作，并协助取得施工图审查合格书。 |
| 工程量清单及投标限价 | 施工图审查合格后20个日历天内完成编制，并协助通过财政部门审核备案。 |

- 售后服务：本项目服务需符合国家规定的质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求。售后服务期内，中标人所提供的团队人员的售后服务不收取任何费用（含运输、关税、材料、人工、食宿差旅等费用）。

- 采购标的的验收标准:

（1）按国家相关规定和招标文件、响应文件要求及合同内容，由采购人组织验收。

（2）成交供应商须按中标的合同履约期限各阶段服务时间节点进行服务，同时满足上级主管部门的时间节点要求。

9、其他

（1）保密要求:中标单位在项目实施过程中，对采购人所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露，且保密责任不因合同的终止或解除而失效。

（2）如发现中标单位有违规、违法现象，采购人有权随时单方中止合同，由此产生的所有责任均由中标单位承担。

（3）中标单位不得以任何形式将合同转包或者部分分包给他人,一经发现采购人将上报政府采购监督管理部门,取消其中标资格,并有权向中标单位提出索赔。

（4）中标单位应保证采购人在中华人民共和国使用中标单位所提供的货物或服务的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉:如果任何第三方提出侵权指控,中标单位承担一切与之有关的责任。

(5)中标单位应将所提供服务的纸质成果材料、电子全过程数据等交付给采购单位，中标单位不能完整交付的，视为未按合同约定服务，中标单位必须负责补齐，因此导致逾期交付的由中标单位承担相关的违约责任。

（6）安全管理：中标单位应加强相应安全管理，在服务过程中若出现安全事故，产生的法律责任及经济纠纷均由中标单位承担。

（7）其它未尽事宜，请与招标单位联系。

注：以上商务要求必须完全响应，任意一项不满足投标无效。