## 技术要求

### （一）项目概况

1.项目名称：2026年靖安县时令植被采购项目

2.预算金额：1055300元

3.数量：1项。

4.项目地点：靖安县范围内。

5.服务期：自签订合同之日起1年内完成。

6.是否允许进口产品：否，本项目采购国内产品。

7.项目建设内容：靖安县城区主干道（三爪仑大道、清华大道、城南大道、环城北路等）、公园广场（城中花园、清华文化广场、东门广场等）及部分单位门口绿化带、花箱内的花卉栽植及养护等（具体见种植面积汇总表）。

| 种植面积汇总表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 地点 | 面积（平方米） |
| 1 | 三爪仑大道 | 2880.15 |
| 2 | 城南大道 | 149.76 |
| 3 | 清华大道 | 576.30 |
| 4 | 环城北路 | 333.84 |
| 5 | 清华文化广场 | 24.76 |
| 6 | 东门公园 | 211.15 |
| 7 | 城中花园 | 138.12 |
| 8 | 影剧院门口 | 1.96 |
| 9 | 清湖河游园 | 9.09 |
| 合计 |  | 4325.13 |

### （二）项目内容

### 1.采购清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一时段：2026年7月中旬至2026年9月下旬 |  |  |  |  |
| 1 | 栽植花卉：鸡冠花 | 品种：鸡冠花 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年7月中旬至2026年9月下旬 | m2 | 258.7 |
| 2 | 栽植花卉：孔雀草 | 品种：孔雀草 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年7月中旬至2026年9月下旬 | m2 | 341.6 |
| 3 | 栽植花卉：蓝花鼠尾草 | 品种：蓝花鼠尾草 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年7月中旬至2026年9月下旬 | m2 | 765.26 |
| 4 | 栽植花卉：千日红（乒乓系列） | 品种：千日红（乒乓系列） 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年7月中旬至2026年9月下旬 | m2 | 865.36 |
| 5 | 栽植花卉：太阳花 | 品种：太阳花 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年7月中旬至2026年9月下旬 | m2 | 426.1 |
| 6 | 栽植花卉：夏堇 | 品种：夏堇 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年7月中旬至2026年9月下旬 | m2 | 772.13 |
| 7 | 栽植花卉：香彩雀 | 品种：香彩雀 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年7月中旬至2026年9月下旬 | m2 | 268.79 |
| 8 | 栽植花卉：长春花 | 品种：长春花 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年7月中旬至2026年9月下旬 | m2 | 627.19 |
| 第二时段：2026年10月上旬至2026年12月中旬 |  |  |  |  |
| 9 | 栽植花卉：矮秆大花百日草 | 品种：矮秆大花百日草 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年10月上旬至2026年12月中旬 | m2 | 876.26 |
| 10 | 栽植花卉：矮牵牛 | 品种：矮牵牛 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年10月上旬至2026年12月中旬 | m2 | 856.39 |
| 11 | 栽植花卉：鸡冠花 | 品种：鸡冠花 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年10月上旬至2026年12月中旬 | m2 | 356.7 |
| 12 | 栽植花卉：孔雀草 | 品种：孔雀草 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年10月上旬至2026年12月中旬 | m2 | 312.4 |
| 13 | 栽植花卉：蓝花鼠尾草 | 品种：蓝花鼠尾草 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年10月上旬至2026年12月中旬 | m2 | 756.3 |
| 14 | 栽植花卉：一串红 | 品种：一串红 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年10月上旬至2026年12月中旬 | m2 | 477.53 |
| 15 | 栽植花卉：长春花 | 品种：长春花 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年10月上旬至2026年12月中旬 | m2 | 689.55 |
| 第三时段：2026年12月下旬至2027年4月下旬 |  |  |  |  |
| 16 | 栽植花卉：报春 | 品种：报春 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年12月下旬至2027年4月下旬 | m2 | 623.5 |
| 17 | 栽植花卉：角堇 | 品种：角堇 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年12月下旬至2027年4月下旬 | m2 | 633.86 |
| 18 | 栽植花卉：金鱼草 | 品种：金鱼草 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年12月下旬至2027年4月下旬 | m2 | 587.3 |
| 19 | 栽植花卉：三色堇 | 品种：三色堇 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年12月下旬至2027年4月下旬 | m2 | 972.5 |
| 20 | 栽植花卉：石竹 | 品种：石竹 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年12月下旬至2027年4月下旬 | m2 | 876.3 |
| 21 | 栽植花卉：羽衣甘蓝 | 品种：羽衣甘蓝 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年12月下旬至2027年4月下旬 | m2 | 235.8 |
| 22 | 栽植花卉：紫罗兰 | 品种：紫罗兰 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2026年12月下旬至2027年4月下旬 | m2 | 395.87 |
| 第四时段：2027年5月上旬至2027年7月上旬 |  |  |  |  |
| 23 | 栽植花卉：超级凤仙 | 品种：超级凤仙 规格：h25-30cm,p25-30cm 每平方米：36株 养护期：2027年5月上旬至2027年7月上旬 | m2 | 532.53 |
| 24 | 栽植花卉：大花海棠 | 品种：大花海棠 规格：h25-30cm,p25-30cm 每平方米：36株 养护期：2027年5月上旬至2027年7月上旬 | m2 | 561.29 |
| 25 | 栽植花卉：孔雀草 | 品种：孔雀草 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2027年5月上旬至2027年7月上旬 | m2 | 968.36 |
| 26 | 栽植花卉：蓝花鼠尾草 | 品种：蓝花鼠尾草 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2027年5月上旬至2027年7月上旬 | m2 | 786.26 |
| 27 | 栽植花卉：美女樱（混色） | 品种：美女樱（混色） 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2027年5月上旬至2027年7月上旬 | m2 | 622.71 |
| 28 | 栽植花卉：夏堇 | 品种：夏堇 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2027年5月上旬至2027年7月上旬 | m2 | 638.29 |
| 29 | 栽植花卉：一串红 | 品种：一串红 规格：h15-20cm,p15-20cm 每平方米：64株 养护期：2027年5月上旬至2027年7月上旬 | m2 | 215.69 |

说明：1.此次采购为含税价；花卉单价为含供苗及包栽包养护一年价格；

2.花卉为精品苗，花卉要求每个品种统一，货到由采购人验收，不合格的一律退货；

3.以上各品种花卉数量、绿化清理、种植数量、养护面积为计划数量，费用控制在中标金额以内。

2.总体服务要求：

### 2.1.总体服务质量

保证环境卫生质量达到《城市环境卫生质量标准》，并高于江西省城市环境质量标准。

### 2.2.环境卫生

### 环境卫生的三级标准是绿地清洁，无垃圾杂物，无石砾砖块，无干枯枝叶，无粪便暴露，无鼠洞和蚊蝇滋生。清洁、保洁：每天6:00—20:00保持绿地无垃圾杂物，包括生活垃圾、景石外的石砾砖块、干枝枯叶、粪便，无鼠洞和蚊蝇滋生地等，发现鼠洞要及时堵塞。清除垃圾杂物后要注意保洁。清运：归堆后的垃圾杂物和箩筐等器具要放在隐蔽的地方，当天垃圾当天清运，不过夜，不焚烧。保持责任区域干净整洁、美观。

### 3.服务要求

### 3.1.花卉要求：

3.1.1植物要求无枯黄枝叶、叶簇丰满、花色鲜艳、植株高度、冠径一致。

3.1.2花卉的初开期一致。

3.1.3冠幅饱满，长势良好，无损伤。

3.1.4盆土：应疏松、肥沃，具有丰富腐殖质，排水、透气性良好，具有良好的保水、保肥能力，无有害微生物及其它有害物质。

### 3.2.花卉种植要求：

3.2.1同一花卉布置节点一年内花卉更换四次（按照四个时段）。

3.2.2按采购人要求，先对种植地进行施肥、整地、造型，要求种植土满足花卉种植要求（疏松、透气）、地形丰满。

3.2.3、花卉种植不宜过浅或过深，以不超过根茎结合部为宜，种植后应浇足定根水，确保花卉成活。

3.2.4、不同品种或花色花卉搭配交界线要平直或流畅。

### 3.3.花卉养护管理技术措施

3.3.1应根据不同花卉植物的生态习性、生物学特性、应用要求和周围环境状况，进行养护管理，使其适时开花，花繁色艳；

3.3.2宿根花卉萌芽前应剪除上年残留枯枝、枯叶；

3.3.3花坛、花径和各种容器栽植花卉应及时灌水，宿根花卉应特别注意返青水和冻水的浇灌时期和灌水量，矮牵牛等忌水涝花卉应注意排涝，花池应在适当位置加设排水孔；

3.3.4及时中耕除草，作业时不能伤根及造成根系裸露，宿根花卉萌芽期应特别注意保护新生嫩芽；

3.3.5结合浇灌和中耕适量施肥，保持土壤肥力和合理结构；

3.3.6宿根花卉花谢后应及时去除残花、残枝和枯叶，并加强肥水管理；1年生草花花后失去观赏价值的应及时更换；

3.3.7及时清理死苗，并按原品种、原规格补齐；

3.8做好病虫害的防治工作。及时清理株间的枯枝落叶，对病虫害早发现早治理；

3.3.9对不耐寒的宿根花卉应分别采取覆土等不同防寒措施，确保安全越冬。

### 3.4.养护内容及要求：

### 3.4.1、养护内容：

（1）日常对主干道花卉进行维护管理，主要有：土壤改良、卫生保洁、日常浇水、清除杂草、补种、改种、抗台风、修剪、施肥、病虫害防治、枯萎的花卉及时更换、花卉被盗以及踩踏后及时补植，以保证优良的景观效果。

（2）绿化养护工作服务质量要求、技术标准，服务技术，按照《江西省城市园林绿化养护管理标准》执行。服务质量标准，按照《江西省城市园林绿化养护管理标准》执行。

（3）投标人需负责管辖范围内的除四害工作，应做到无鼠害、无白蚁、无蚊蝇、蟑螂等滋生地。

### 3.4.2、养护要求：

（1）养护质量：花卉要求基质为泥炭营养土，花叶茂盛，无病虫害，色彩艳丽，花期一致，花卉到场后经采购人工作人员验苗后方可栽植，布置后无空秃现象。

（2）全线整体要求：保证全年种植区域内花卉的盛开效果，花卉更换保证空档时间不得大于3天，每次集中换花总时长不得超过15天。

（3）每次栽种前严格进行土壤杀菌消毒和施肥，铺撒有机质等工作，及时上报经采购人工作人员验收合格后方可栽植花卉。

（4）花卉品种、规格严格按照采购人采购清单供应，不得变更品种及其规格，做到死亡花苗及时更换。

（5）因质量或养护原因造成花卉提前衰败，失去观赏价值的，由投标人及时无偿补栽；每次花卉栽植按采购人计划进行，撤花需征得采购人同意方可撤换，尤其是春季温度变化较大，越冬花卉撤花时必须根据生长势确定。

（6）布置的花卉为采购人规定的时令花卉，要求栽植时规格达标，不见裸土；长势旺盛，无病虫害；株型紧凑，品种齐全；花色繁多，色泽鲜艳。

（7）养护要求盛开率在98%以上，在此期间如果出现自然灾害造成死亡、人为养护不到位造成草花干枯等死亡或被盗、踩踏现象，由投标人自行更换到位。

（8）病虫害防治

①防治植物病虫害应贯彻“预防为主，综合防治”的方针；

②应科学、有针对性地进行养护管理，使植株生长健壮，以增强抗病虫害的能力；

③及时清理带病虫的落叶、杂草等，消灭病源、虫源，防止病虫扩散、蔓延；

④加强病虫检查，发现主要病虫害应根据虫情预报及时采取防治措施。对于危险性病虫害，一旦发现疫情应及时上报主管部门，并迅速采取扑灭措施。

（9）物理防治

主要包括饵料诱杀、灯光诱杀、潜所诱杀、热处理、人工捕捉、挖蛹或虫、采摘卵块虫包、刷除虫或卵、摘除病叶病梢、刮除病斑、修剪剪除等。

### （10）化学防治

①应选用高效、低毒、无污染、对天敌较安全的药剂。对人毒性较大、污染较重、对天敌影响较大的化学农药在植物的养护中严禁使用。用药时，对不同的防治对象，应抓住时机，对症下药、安全用药，不得随意加大浓度。注意不同药剂的交替使用，同时，尽量采取兼治，减少喷药次数；

②选用新的药剂和方法时，应先经试验，证明有效和安全时，才能大面积推广。

（11）防寒

加强肥水管理，特别是返青水和冻水应适时浇灌，并浇足浇透。

3.5.服务标准

3.5.1投标人自觉接受采购人及有关部门的监督管理，每逢法定节日（含元旦、春节、五一、国庆等）或有重大活动时，必须无条件服从采购人组织的突击性任务及创城等迎检活动，按时、按标准、按要求完成采购人所分配的工作，如累计有两次迎检工作因养护不到位造成迎检所在项目不合格的，采购人有权一次性扣除单次合同总金额的3%，或直接解除本合同，中标人须承担由此造成的一切损失。

3.5.2投标人必须落实安全生产措施，且应按采购人的要求，为上岗人员配置统一的工作服，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，投标人负责事故处理及一切费用，概与采购人无关。

### 3.5.3绿化垃圾

（1）投标人每天产生的绿化垃圾要自行负责进行合法的无害处理，费用自行负责，但必须符合相关规定，不得随意倾倒，一旦发现管养单位有偷倒垃圾的现象，采购人有权终止合同。

（2）必须安排专门人员严格按规定做好绿地及绿地边线以内的垃圾清扫、杂草清除工作，长期保持绿地及相关设施的清洁、卫生。

（3）所有修剪下来的树枝、树叶、杂草必须及时清理干净；要求在自有的苗圃内堆肥，并适时施回绿地，结合有机肥的施放，恢复地力；要求垃圾“日产日清”“不过夜”“禁止焚烧”。

### 3.5.4养护用水

所有绿地用水不能使用市政排水管网的污水。投标人应自行选定绿化灌溉用取水点并办理相关手续，不得违规用水；取水装置及其它喷淋设备的日常维护由投标人负责，水费、维护费均包含在总服务费用中，采购人不再另行支付费用。

### 3.6.其他要求：

3.6.1投标人应严格遵守国家法律法规。员工有违法乱纪的行为，投标人应承担一切经济责任和法律责任，员工在合同期间所发生的一切意外情况，由投标人自行承担，甲方概不负责。

3.6.2在合同期内，投标人因各种原因，造成第三方的损失或经济损失，由投标人独自承担其法律和经济责任，与采购人无关。

3.6.3投标人必须根据服务合同中的各项条款，履行各项职责。如发现投标人组织措施不当、计划不落实、管理不严、实施方案中所列人员、机械设备（工具）与现场实际不符，导致养护质量达不到标准的且在采购人规定的期限内整改不到位，采购人有权临时接管本项目。

### 3.7.投入养护人员、设备

3.7.1投入本项目车辆及设备要求，中标人拟投入本项目的车辆及设备，在签订合同时送至采购人指定地点现场核验。

3.7.2养护设备、人员清单

| 序号 | 名称 | 数量（不低于，含本数） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护人员配备 | 3人 |
| 2 | 项目管理人员（含项目负责人） | 1人 |
| 3 | 洒水车 | 1辆 |
| 4 | 轻型货车 | 1辆 |
| 5 | 垃圾清运车 | 2辆 |
| 6 | 打药机 | 1台 |
| 7 | 翻地机 | 1台 |
| 注： 1.投标人须为本项目至少安排绿化养护人员不少于3人。现场工作人员实行持证上岗。 2.项目管理人员投标人不得随意更换，如需更换须取得采购人同意。 3.相关设备的操作人员必须具备与设备类型相匹配的有效操作资格证书或驾驶证（如特种作业操作证、机动车驾驶证等），严禁无证上岗。 4.投标文件内响应养护设备实行驻场保障，服务期内不得擅自调离。 |  |  |

### 3.7.3项目养护人员要求

（1）养护人员由投标人自行招聘，优先照顾残疾人及下岗失业人员，养护人员的工资、社保及工伤、医疗保险等一切均由中标人负责。

（2）中标人应组织养护人员培训，保证车辆作业时不妨碍交通、服务规范、挂牌上岗、举止文明。

### 3.8.质量标准

3.8.1花卉质量均要求花卉健壮，不徒长，主干端直，无病虫害，无机械损伤，土球无破损，无松动等：

### 3.9.养护周期

| 养护项目 | 周期 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 施肥 | 每月不少于1次 | 生长期施复合肥，花期施磷钾肥，采用穴施或喷施方式 |
| 修剪、除草 | 每2周不少于1次 | 修剪残花、病枝、过密枝，保持植株造型整齐，修剪高度一致；清除杂草，保证干净整洁。 |
| 病虫害防治 | 每周巡查，发现病虫害 及时处理 | 采用生物防治为主，化学防治为 辅，施药后需记录用药情况。 |
| 补植 | 每月检查，及时补植 | 补植花卉规格与原花卉一致，补植后加强养护，确保成活率。 |

## 3.10.考核标准

绿化（花卉）管养考核标准及扣分细则

| 序号 | 考评项目 （分值） | 考评内容 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 草花等的修剪整形（20分） | 对草花枯枝、败叶每2周进行修剪不少于1次，同一色块高度基本一致，无枯枝，病虫枝，无断枝，修剪的废弃物要及时清扫干净。 | 草花等的枯枝败叶未清理以及其他影响景观的，扣0.1分/次。 |
| 2 | 杂草杂物的清除（20分） | 草花种植区内应无明显的杂草杂物存在，修剪枝条枝叶及时清除，无垃圾，石块，余土堆积，无残留枯枝，无明显灰尘覆盖和污染痕迹，无卫生死角。 | 有明显高于草花杂草的，面积每10㎡内有5处以上，扣0.1分/10㎡；有杂物（卫生死角存在）未清理的，扣0.1分/处；修剪枝条枝叶未及时清除，扣0.1分每个节点。 |
| 4 | 病虫害防治 （20分） | 病虫害防治采取“生物防治为主，化学防治为辅”的方针，基本无病虫害迹象，虫害危害率控制在食叶性害虫＜10%，刺吸性害虫＜10%，蛀干性害虫＜5%。 | 有明显病虫害危害，扣0.1分每个节点。 |
| 5 | 施肥 （15分） | 施肥应在晴天或阴天露水干了之后进行，按规范施肥，施肥应均匀。夏季草花抗旱期间，应在洒水车中配置一定量的复合肥，确保草花生长良好。水月季等喜肥花卉原则上按照每月不少于1次的施肥标准要求合理施肥。 | 施肥不规范、不均匀，造成草花烧伤或死亡，面积每1㎡扣0.1分；夏季花卉抗旱期间，若发现花卉叶片枯黄生长不良，每3㎡扣0.1分。 |
| 6 | 浇水 （15分） | 根据实际情况适时浇水，浇水应浇透，确保草花正常生长。 | 新栽草花未浇足定根水，后期浇水不到位，造成草花死亡的面积每1㎡扣0.1分；因抗旱不及时造成花卉生长不良的，面积每1㎡扣0.5分。 因抗旱不及时造成花卉死亡的，面积每1㎡扣0.1分。 |
| 7 | 其他 （10分） | （1）在岗统穿反光工作服，按规范作业，设置安全标志，确保无安全事故。 （2）中标人需建立日、周、月、季四级养护管理台账，详细记录养护作业内容、作业时间、作业人员、使用物料（农药、化肥、草籽等）、设备使用情况、花卉生长状况、病虫害防治记录、应急处理情况等信息。 | （1）未按规范作业、未穿戴工作服、设置安全标志，扣0.1分/处；受到举报、投诉、通报、媒体曝光及领导点名批评，经查属实，扣1分/次。 （2）台账需做到内容真实、数据准确、可追溯，每周五下班前向采购人提交周台账，每月月末提交月台账，每季度末提交季度养护分析报告，采购人有权对台账进行抽查核实，发现台账造假、内容缺失的，每次扣减季度考核分值5分/次，情节严重的直接按考核不合格处理。 |
| 备注： 1.总计100分，单项分扣完后，该项不再扣分。 2.季度考核得分80分及以上的，考核等级为优秀；季度考核得分低于80分的，每低于一分扣除1000元；连续两次季度考核低于80分的，采购人有权单方解除本合同。单个季度考核得分低于70分的，采购人有权单方解除本合同。 |  |  |  |

注：以上要求为实质性条款，投标人必须完全响应，否则作无效响应处

理。