三、采购项目需求

（一）响应供应商须提供符合质量标准的服务。

（二）本采购文件提出的是最低限度的要求，各投标人的方案应达到或优于本采购文件的要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（三）知识产权要求：供应商保证所提供的设备、软件及技术无任何知识产权纠纷，若因知识产权问题引发争议或诉讼，由供应商承担全部责任和费用，并赔偿采购方因此遭受的损失。

（四）项目基本情况及技术要求

- 4.1 建设背景

- 4.1.1 项目建设的必要性

赣州市中心城区住房保障需求持续增长，廉租住房与公共租赁住房作为核心民生保障载体，其轮候配租管理的规范性、高效性直接关系住房保障政策落地成效和群众切身利益。当前，中心城区公租房轮候配租工作存在三大突出痛点：一是依赖摇号分配，群众等待成本高；二是配租通知以线下发放、短信通知为主，覆盖率不足；三是房源缺乏动态监管，依赖区级住房保障部门人工统计。

为破解上述难题，落实国家“放管服”改革要求，对标先进地区经验，契合赣州市“数字政府”建设“一网通办、数据共享”总体部署，亟需建设集轮候号生成、线上选房、配租通知等功能于一体的信息系统，实现公租房轮候配租全流程线上化、透明化、高效化，切实提升住房保障服务数字化、智能化水平，让群众少跑腿、数据多跑路。

4.1.2 项目建设的科学性

本项目建设严格遵循江西省政务信息化“五统一”（统一规划、统一标准、统一平台、统一数据库、统一管理）和赣州市“一市一平台”建设要求，完全契合数字政府建设总体方案部署。项目依托赣州市级政务服务大平台进行开发部署，并非孤立建设，能够有效整合市政务数据共享平台、赣州市住房保障管理系统现有数据资源，避免重复投资和信息孤岛，实现数据互联互通与业务协同联动。从宏观形势来看，本项目响应国家“放管服”改革号召，契合数字化转型发展趋势，通过技术赋能住房保障工作，助力赣州市“数字政府”建设，对履行住房保障部门职能、实现“让群众少跑腿、数据多跑路”的政务目标具有重要价值。

- 4.2 本期升级改造的具体内容

- 4.2.1 总体架构

项目采用“分层架构+全功能覆盖”设计思路，构建“业务应用层－数据支撑层－安全防护层”三级架构体系，同步明确网页端与管理后台的功能承载边界，实现“业务高效运转、数据安全可控、服务精准落地”的建设目标。项目建设要符合《赣州市中心城区公共租赁住房常态化轮候配租操作规则》（赣市住房字〔2026〕3号）文件规定（详见附件）。具体架构逻辑如下：

- 4.2.2 主要建设内容及规模

基于架构设计与功能需求，项目核心建设内容涵盖业务系统开发、数据资源构建、安全体系搭建、配套功能完善四大板块，具体规模如下：

业务系统升级扩建：改造电脑PC端、手机移动端、后台公租房申请审核子系统、综合业务子系统公租房业务模块，总功能模块数达到4大板块、30余项功能模块。

数据资源建设：建立统一的数据标准和数据共享机制，整合房源数据、轮候配租家庭数据、业务办理数据等，形成5个核心数据库。

安全体系建设：部署Web应用防火墙、数据加密、权限管控等安全设施，建立完善的安全管理制度及应急响应机制；针对网页端与管理后台的不同访问权限，设置差异化身份认证策略，保障敏感数据全生命周期安全。

配套功能完善：完成系统配套设计，包括需求文档设计、系统框架设计、UI整体设计与制作、数据库设计等，确保系统界面友好、逻辑清晰。

- 4.3 项目落实相关要求情况

## 4.3.1 网络信息安全情况

项目建设单位需严格按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国密码法》等法律法规以及党政机关安全管理等有关规定，针对网络安全和密码安全等管理制度、人员管理、建设运行和应急处置等四个方面制定相应的密码应用安全管理措施，保障信息系统安全稳定运行。

本项目设计时针对系统的物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等层面统筹考虑密码应用技术要求，项目建设内容涉及的身份认证、访问控制、数据保护等关键环节均严格按照国家及行业相关标准执行，构建起与主平台深度融合、安全可控的子系统安全保障体系，保障信息系统安全稳定运行。

## 4.3.2 国家密码应用要求情况

严格按照国家密码应用要求，制定密码应用方案：一是采用国家认可的密码算法（如SM2、SM3、SM4）对传输数据、存储数据进行加密保护；二是部署国产密码模块，实现用户身份认证、会话加密、数据签名等功能。

## 4.3.3 信创方案情况

本项目新建的软件系统，在数据库、中间件等基础软件选型上，优先考虑符合信创要求的产品。确因技术生态、特殊需求需采用非信创产品时，将严格按照规定履行例外采购审批程序。

## 4.3.4 数据安全保障方案

依据国家相关数据安全管理制度，制定完善的数据安全保障方案：一是建立数据分级分类管理机制，对单位信息、职工隐私信息等敏感数据进行分级保护；二是采用数据脱敏、加密存储、访问控制等技术，防止数据泄露、篡改；三是制定数据备份与恢复方案，每日增量备份、每周全量备份，确保数据丢失可快速恢复；四是建立数据安全应急响应机制，定期开展应急演练，应对数据安全突发事件。

## 4.3.5 项目支持IPV6情况

根据国家相关要求，本项目支持IPV6。

## 4.3.6 数据共享需求和供应方案

根据国家、省数据共享规范要求，制定数据共享需求和供应方案：数据共享需求方面，需从市政务数据共享平台获取工商、车辆、不动产登记信息等，用于资格审核；数据供应方面，向政务数据共享平台提供当前承租家庭数据，支撑全市政务数据协同。方案明确数据共享的范围、格式、传输方式及安全管控要求，通过政务数据共享交换平台实现数据安全、高效共享。

| 机构名称 | 信息系统名称 | 事项名称 | 信息资源目录名称 | 信息项 | 共享类型 | 共享方式 | 更新周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赣州市城市住房服务中心 | 赣州市住房保障管理系统 |  | 保障对象信息 | 姓名、身份证号、承租房源地址门牌、小区名称、承租状态、合同开始时间、合同结束时间 | 有条件共享 | 接口 | 每日 |

## 4.3.7 项目运维方案

运维服务周期：项目建成后提供3年免费运维服务，后续可通过续签服务合同延续运维。服务内容包括系统日常监控、故障排查与修复、数据备份与维护、系统升级优化、用户技术支持等。技术要求：建立7×24小时运维值班制度，故障响应时间≤1小时，重大故障修复时间≤4小时。运维组织保障：组建专业运维团队，配备系统工程师、数据库管理员、安全工程师等专业人员，明确各岗位职责。运维故障处理流程：用户提交故障申请→运维团队受理→故障诊断→故障修复→效果验证→故障归档，全程记录故障处理过程，定期总结优化。

## 4.3.8 统一身份认证情况

为进一步方便公租房申请家庭及轮候家庭办理业务，避免多平台重复切换、多次登录，根据江西省政务服务网相关建设要求，本次升级的系统，将依托赣州市住房保障管理系统（该系统已上架赣服通。已上架江西政务服务网“公租房申请一件事”专区，已对接赣州市“数字大脑”统一身份认证体系），将涉及群众使用的所有功能以应用包的方式对接上架赣服通住房服务专区，方便群众通过赣服通进行公租房申请、在线选房、结果公示、查看和下载配租通知单。与江西省政务服务网实现深度融合、无缝衔接，并连接到赣州政务服务网，确保系统统一入口、统一认证、统一访问，真正打通便民服务“最后一公里”，持续提升住房保障服务的便捷度与群众获得感。

- 4.4 详细采购需求

- 4.4.1 电脑PC端

- 4.4.1.1 房源楼盘表

按不同小区、不同楼栋的实际房源情况，来对房源进行展示，可显示可用公租房房源、不可用房源等房源状态。

- 4.4.1.2 公租房申请改造

对pc端公租房申请进行改造，公租房申请家庭在申请时可以查看小区剩余房源情况。

- 4.4.1.3 在线选房

当公租房申请审核通过后，根据轮候编号匹配可选房源小区，每次选房只有一户轮候家庭可以操作，且可选择现在所有可供房源。选房时会有4个小时倒计时，倒计时结束后根据轮候编号自动轮候到下一位选房，未按时完成选房的轮候家庭，可以在3个工作日内申请继续参与轮候，逾期未申请将自动放弃一批次轮候资格，申请继续参与轮候的将重新生成轮候顺序号进行选房。

- 4.4.1.4 结果公示

申请家庭可以通过PC端查看轮候顺序号及选房结果公示信息。

- 4.4.1.5 在线打印配租通知单

选房结束后可在线打印配置通知单，通知单内容为自动读取审核通过以及选房结果的内容字段。

- 4.4.2 手机移动端

- 4.4.2.1 公租房申请改造

对微信小程序公租房申请进行改造，公租房申请家庭在申请时可以查看小区剩余房源情况。

- 4.4.2.2 在线选房

当公租房申请审核通过后，根据轮候编号匹配可选房源小区，每次选房只有一户轮候家庭可以操作，且可选择现在所有可供房源。选房时会有4个小时倒计时，倒计时结束后根据轮候编号自动轮候到下一位选房，未按时完成选房的轮候家庭，可以在3个工作日内申请继续参与轮候，逾期未申请将自动放弃一批次轮候资格，申请继续参与轮候的将重新生成轮候顺序号进行选房。

- 4.4.2.3 结果公示

申请家庭可以通过移动端查看轮候顺序号及选房结果公示信息。

- 4.4.2.4 对接赣服通

对公租房申请改造后以应用包的方式对接上架赣服通端，方便群众通过赣服通进行公租房申请、在线选房、结果公示、查看和下载配租通知单。

- 4.4.3 后台公租房申请审核子系统升级

- 4.4.3.1 基础信息库

- 4.4.3.1.1 选房房源管理

运营单位将公租房可以选房房源进行上报，由区级住房保障部门审核后纳入选房房源；腾退房源上架需要市级审核。

- 4.4.3.1.2 选房家庭库

将所有选择选房并且审核通过的申请人放入该库，可查看目前申请人所处的阶段，也可查看之前申请的历史记录。

- 4.4.3.1.3 租赁补贴家庭库

将所有选择租赁补贴审核通过的申请人放入该库，可查看目前申请人所处的阶段以及具体的申请。

- 4.4.3.1.4 轮候家庭库

将通过审核和公示流程的申请家庭根据家庭情况分批生成新申请家庭轮候顺序号，当有符合条件的房源时，按顺序将一定数量的轮候家庭移动到选房家庭库，并且同时短信通知；轮候时可以看到选房小区房源地址门牌。

- 4.4.3.1.5 中签通知单发放

根据配租模板进行中签通知单的生成，可选择人进行批量生成，生成的通知单可以单个或者批量选择加盖公章并且自动获取中签人的数据，生成后公租房申请人可在pc端进行下载中签通单。

- 4.4.3.2 公示管理

- 4.4.3.2.1轮候顺序号公示

所有审核通过的申请家庭将会自动进行轮候顺序号编号，可以进行线上公示。

- 4.4.3.2.2 选房结果公示

轮候家庭完成选房后，区级住房保障部门将选房结果在市住保平台进行公示。

- 4.4.3.3 业务管理

- 4.4.3.3.1 轮候家庭管理

根据新申请家庭情况，在完成审核公示后次日自动生成轮候顺序号，并在此模块管理所有轮候家庭。

- 4.4.3.3.2 取消轮候资格

轮候家庭的家庭人口、住房、资产等情况发生变化时，区级住房保障部门可以根据实际情况取消其轮候资格。

- 4.4.3.3.3轮候资格调整

在家庭人口不变的情况下，轮候家庭可申请调整保障组别或更小居室类别，在审核通过后的次日参与新申请家庭轮候顺序号生成，原获得轮候顺序号自动失效。

- 4.4.3.3.4 市级抽查管理

市级可以对申请审核以及选房全过程进行监管，查看公租房申请审核、轮候、选房操作日志。

- 4.4.3.3.5 信用管理

可以手动对公租房申请家庭在申请审核过程中出现的问题进行信用登记，并关联黑名单。

- 4.4.3.3.6 轮候家庭转租赁补贴

可以在线发起轮候家庭转换为租赁补贴业务，发起审核通过后将轮候家庭转换为租赁补贴家庭。

- 4.4.3.3.7 租赁补贴转轮候家庭

可以在线发起租赁补贴转换为轮候家庭业务，发起审核通过后将租赁补贴家庭转换为轮候家庭。

- 4.4.3.3.8 放弃轮候

由区级住房保障部门对当前正在轮候的家庭进行放弃轮候，放弃后可以重新申请公租房。

- 4.4.3.3.9 停止租补

由区级住房保障部门对当前正在发放租赁补贴的家庭进行停止发放，停止后可以重新申请公租房。

- 4.4.3.3.10 数据导出

将公租房申请审核到入住办理全过程数据进行导出，便于移交纪检部门检查。

- 4.4.3.3.11 黑名单管理

管理员可选择将某位申请人拉入黑名单，当申请人三次逾期未选房或选房后放弃，自动拉入黑名单2年时间。

- 4.4.3.4 基础配置

- 4.4.3.4.1 选房规则管理

对公租房选房规则进行预设，当轮候家庭未按时完成选房时根据规则进行判断处理。

- 4.4.3.4.2 短信管理

对短信平台对接的管理、短信模板管理、短信流程节点发送管理。

- 4.4.3.4.3 短信提醒

通过与短信平台对接，在设定的时间内，按照轮候顺序号给轮候家庭发送短信通知，廉租房组需短信通知公租房申请审核人员。

- 4.4.3.4.4 配租模板管理

预设配租通知单模板，可以查看所有已生成的配租通知单。

- 4.4.3.4.5 电子签章管理

对电子签章的统一管理，如具体流转节点的盖章规则管理、电子签章增加及删除等。

- 4.4.4 综合业务子系统公租房业务升级

- 4.4.4.1 入住业务管理

选房中签结果自动生成批次，并关联到入住业务管理。

- 4.4.4.2 房屋调整申请

满足已入住公租房承租家庭调剂到一、二楼或顶楼，以大换小等特殊需求。

- 4.4.5 数据对接

- 4.4.5.1 赣州市住房保障管理系统对接

与赣州市住房保障管理系统数据无缝对接，实现公租房申请、房源管理、综合业务办理全流程数据自动关联更新。

- 4.4.5.2 社会救助一件事对接

将公租房申请与社会救助一件事对接，通过接口接收社会救助一件事推送的公租房申请数据，反馈受理结果。

- 4.4.5.3 国家和省公租房信息系统对接

按照国家和省公租房信息系统要求，将赣州市住房保障管理平台相关数据实现联网对接。

- 4.4.6 项目实施

- 4.4.6.1 协助密评

协助赣州市住房保障管理系统做好密评有关工作。

4.4.6.2 协助选房

在系统上线时，配合中心城区住房保障部门开展集中选房工作。

- （五）商务要求

- 1、交付（实施）的时间（期限）：合同签订后30个自然日内完成系统开发并交付采购人使用。

- 2、交付（实施）的地点（范围）：交付至采购人指定地点。

3、付款条件（进度和方式）：合同签订后5个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款的40%；在软件系统上线并经采购人签署验收报告后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总价款的60%。

4、履约保证金:中标单位须按中标总金额的5%向采购人缴纳履约保证金（履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），验收合格后无息退还。

附件：

赣州市中心城区公共租赁住房常态化

轮候配租操作规则

为推进对标深圳规则规制改革，切实提高公共租赁住房（以下简称公租房）使用效率，根据《公共租赁住房管理办法》（住建部令第11号）、《江西省公共租赁住房配租管理办法》（赣建字〔2025〕13号）等文件规定，现将市中心城区公租房常态化轮候及配租操作规则明确如下：

一、新申请家庭轮候顺序号生成及管理

（一）依据申请资格，新申请家庭的轮候顺序号分为廉租住房和公共租赁住房两个组别，各组别按居室类别产生轮候顺序号。即廉租房一居室组、廉租房二居室组、廉租房三居室组、公租房一居室组、公租房二居室组和公租房三居室组。

（二）以自然日为单位，分批生成新申请家庭轮候顺序号。每批次按上批次本组本居室类别已产生的轮候顺序号，以自然数的形式顺延。

（三）按现行公租房审核程序，新申请家庭在通过“二级审核、二榜公示”流程后，参加次日批次的轮候顺序号生成。

（四）同轮候批次的廉租住房组新申请家庭，按照线上递交申请时间，依次逐一生成轮候顺序号。同轮候批次的公共租赁住房组新申请家庭，按线上递交申请时间，优先组先依次生成轮候顺序号，然后普通组再依次生成轮候顺序号。

（五）同轮候批次的新申请家庭获得轮候顺序号后，在公示3个自然日后，无异议或异议不成立的，于第四个自然日按组别和居室依次排队。其间，允许轮候家庭出入公租房小区了解项目情况，但不包括具体房源。

（六）轮候期间，家庭人口、住房、资产等情况发生变化，不符合住房保障条件的，由区级住房保障部门取消其轮候资格；符合住房保障条件的，在家庭人口不变的情况下，可按需调整申请保障组别或更小居室类别，并以申请调整时间作为线上递交申请时间，在审核通过后的次日参与新申请家庭轮候顺序号生成，原获得轮候顺序号自动失效。除上述情形外，若需调整轮候居室类别，则需先放弃本批次轮候资格，再重新按程序递交公租房申请。

（七）轮候期间，获得轮候顺序号的家庭可向审核区域的区级住房保障部门递交申请，由公租房实物保障转为租赁补贴，并放弃本批次轮候资格。

二、轮候家庭常态化配租流程

（一）中心城区公租房轮候配租实行线上选房配租模式，由市城市住房服务中心牵头、市保障性住房建设运营有限公司配合，负责优化市城镇住房保障在线服务平台（以下简称市住保平台），搭建公租房轮候顺序号暨线上选房配租信息系统（以下简称轮候选房系统）。

（二）轮候选房系统正式上线前，仍通过公开摇号方式，确定轮候顺序及配租房源。轮候选房系统正式上线后，未通过公开摇号方式获得轮候顺序号的新申请家庭，按本操作规则自动生成轮候顺序号。

（三）轮候区域有可供配租房源时，轮候配租系统在自然日8时至18时期间，优先廉租住房组别，按照轮候顺序号给轮候家庭发送短信通知。轮候家庭应在收到轮候配租系统短信通知后4小时内，完成线上选房。未按时完成选房的轮候家庭，可在三个自然日内申请继续参与轮候，逾期未申请的，视为自动放弃一批次轮候资格。申请继续参与轮候的，从申请之日起公示三个自然日后，以申请参与轮候时间作为线上申请时间，参与公示结束后的第1个自然日批次新申请家庭轮候顺序号生成，原获得轮候顺序号自动失效。每个轮候家庭一批次最多只能申请一次继续参与轮候，第二次未按时完成选房的，视为自动放弃一批次轮候资格。具体方式可视情况，适时调整并向社会公布。

（四）	轮候家庭完成选房后，选房结果在市住保平台公示5个自然日，由平台对无异议或异议不成立的轮候家庭，发送选房合格短信通知，申请人需在收到平台短信通知后3个自然日内，自行下载打印《赣州市中心城区公共租赁住房配租通知单》，并按配租通知单要求30个自然日内办理承租手续，逾期视为放弃承租资格。

（五）公租房产权单位（含运营单位，下同）在办理入住时，应按《住房保障档案管理办法》（建保〔2012〕158号）要求，完善配租家庭档案信息，并现场核验其线上递交申请资料原件或相关佐证材料。配租家庭应积极配合，按要求提供相应资料。对拒不提供资料或核实疑似不符合条件的，由产权单位按照该户家庭申请时所属区域，报区级住房保障部门审核认定后，取消其配租资格。选房后未及时签订租赁合同的，视为自动放弃一批次配租资格。

（六）以申请家庭成员个人为单位，连续放弃三批次配租资格的，两年内不得申请公租房实物配租，但可申请租赁补贴。

（七）区级住房保障部门要牵头负责辖区内公租房轮候家庭的动态管理、常态化配租等工作，组织街道（乡镇）熟悉轮候选房操作，及时通知符合条件的廉租住房保障对象按时选房，并同步做好政策解读、信访答复等工作。同时，区级住房保障部门、市区公租房运营单位应加强公租房相关政策宣传，在公租房小区设立相应办事窗口，线下协助有智能设备操作困难的老年人等困难群体完成选房操作。

三、可供配租房源筹集

（一）除政府批准定向用于特定群体的公租房外，剩余政府所有公租房房源应全部纳入常态化可供配租房源。

（二）公租房承租家庭腾退房源，线上轮候选房剩余房源，原则上全部纳入可供配租房源，不得另作他用。其中：公租房运营单位应在承租家庭办理腾退房源手续后，十个工作日内将该套房源上架轮候配租系统。

（三）公租房产权单位可根据需要，预留部分一、二楼或顶楼等房源，用于满足公租房承租家庭的调剂需求。具体由公租房产权单位逐级报市区两级住房保障部门审批同意后实施。

四、其他事项

（一）本操作规则适用于章贡区、赣州经开区、赣州蓉江新区范围内公租房，南康区、赣县区应参照本操作规则及时调整本区域内公租房轮候配租方式。

- （二）本操作规则自2026年6月1日起实施，之前规定与本操作规则不一致的，以本操作规则为准。